附件1

《2025年度晋江、赛江流域片在建生产建设项目弃渣场水土保持调查技术服务项目》项目要求

一、项目名称

2025年度晋江、赛江流域片在建生产建设项目弃渣场水土保持调查技术服务项目。

- 项目目的

根据年度工作计划，深入贯彻中办、国办印发的《关于加强新时代水土保持工作的意见》以及省委省政府《福建省水土保持工作领导小组关于深入贯彻习近平总书记重要讲话重要指示批示精神推进水土保持高质量发展的意见》（闽水保〔2021〕1号）等文件精神，推动生产建设项目水土保持监管工作高质量发展，有效强化晋江、赛江流域片弃渣场水土流失防治工作，助力“河畅水清”目标。

- 三、项目需求

（一）工作内容

2025年度晋江、赛江流域片在建生产建设项目弃渣场水土保持调查技术服务项目主要包括以下几方面工作内容：技术服务单位需收集汇总晋江、赛江流域片（含泉州市、宁德市境内）各级水行政主管部门审批且在建的生产建设项目弃渣场情况，分析整理，形成一县一表；并对弃渣场开展现场调查，进行无人机航拍，分析水土保持措施实施情况及存在问题，形成一弃渣场一成果，并汇编成总报告。现场调查重点：1、弃渣场选址（含重大变更报批）的合法性；2、弃渣场设计情况；3、弃渣场堆渣情况；4、弃渣场水土保持措施落实情况；5、弃渣场存在问题情况。

（二）技术路线

1.前期准备与任务发布

采购单位：根据工作安排下达“技术服务任务单”，明确完成时限。

技术服务单位：成立晋江、赛江流域片在建生产建设项目弃渣场调查技术服务项目组，明确项目组负责人、技术负责人、主要成员等。制定技术服务工作实施方案，明确技术路线，并进行人员培训、交底等。

技术服务单位根据“技术服务任务单”，按照有关工作要求开展弃渣场调查技术服务，并在规定时限内提供调查报告。技术服务单位应确保完成项目所需的人力物力投入，按期完成采购单位的委托的任务。

2.资料收集整理

收集晋江、赛江流域片各级水行政主管部门审批且在建的生产建设项目弃渣场情况。

3.内业分析复核

对收集的资料进行整理、分析，梳理流域内生产建设项目弃渣场相关信息，按照水土保持相关法律法规、文件的规定，根据内业资料整理梳理的情况，提出现场调查（含无人机调查）的初步计划。

4.现场调查前会商

技术服务单位向采购单位汇报晋江、赛江流域片在建生产建设项目弃渣场技术服务内业分析复核情况，会商现场调查安排。

5.现场调查复核

（1）调查主要任务：对弃渣场开展现场调查，进一步摸清现状，现场调查重点：①弃渣场选址（含重大变更报批）的合法性；②弃渣场设计情况；③弃渣场堆渣情况；④弃渣场水土保持措施落实情况；5、弃渣场存在问题情况。

技术服务单位应配备无人机和无人机操作人员，充分利用无人机航拍技术开展现场调查工作。

（2）调查基本原则：每个弃渣场进行无人机航拍，能够体现其措施体系落实情况，应提供远景、中景、近景影像。

现场调查影像远景、中景、近景的判断基准：

①近景：能够清晰看出调查对象的结构型式、外观质量等。

②中景：能够清晰反映调查对象的相对位置、基本实施情况等。

③远景：能够较为清晰反映调查对象的整体情况、水土保持措施体系落实情况等。

6.单个项目总结汇报

根据现场调查，分析弃渣场水土保持措施实施情况及存在问题，形成一弃渣场一成果，形成“XX项目弃渣场水土保持调查技术服务报告”，并向采购单位汇报。根据采购单位要求采取补充资料或补充现场复核或修改完善报告等措施，对技术服务报告进行修改完善。

7.成果整编与总结

技术服务单位完成全部弃渣场调查技术服务工作后，对本技术服务项目成果进行整编、总结，并提交《2025年度晋江、赛江流域片在建生产建设项目弃渣场水土保持调查技术服务项目总结报告》及其他相关成果。

8.项目验收

采购单位组织对技术服务单位的2025年度晋江、赛江流域片在建生产建设项目弃渣场水土保持调查技术服务项目工作进行验收。

（三）预期成果

项目预期成果主要包括项目报告和数据档案等，其中项目报告提供3套，电子材料以U盘或移动硬盘提供3套。

1.项目报告

项目报告含报告后的附图、附表、附件等。每套包含以下内容：

（1）2025年度晋江、赛江流域片在建生产建设项目弃渣场水土保持调查技术服务项目总结报告（含报告后的附图、附表、附件等），1份；

（2）2025年度XX项目弃渣场水土保持调查技术服务报告（含报告后的附图、附表、附件等），每个项目1份。

2.数据档案

建立2025年度晋江、赛江流域片在建生产建设项目弃渣场水土保持调查技术服务项目数据档案，数据档案主要包括以下内容：

（1）生产建设项目资料：弃渣场设计资料。

（2）影像：无人机航拍影像。

（3）现场调查成果：现场调查信息表、现场照片及其他相关资料。

（4）其他：其他工作过程中形成的技术数据或采购单位要求提供的数据资料。

项目实施过程中，技术服务单位应及时响应采购单位的具体服务需求。

- （四）其他要求

1.质量要求

在项目实施期间，技术服务单位必须严格遵守国家法律法规，确保提交的技术服务项目成果符合相关水土保持法律法规及文件的各项规定。技术服务单位需对所提交的报告成果承担全责。若成果质量未达要求，技术服务单位有义务依采购单位要求，无偿进行补充完善或重新开展工作，采购单位不再额外支付费用；如因成果质量引发重大失误，技术服务单位须承担由此造成的所有经济责任和法律责任，采购单位有权拒付该项目的技术服务费用。

2.安全要求

项目实施全过程中，技术服务单位应承担所有安全责任。这包括但不限于其工作人员的人身安全，以及因工作需要而使用的自有、租用、借用等设备的安全。若技术服务单位在项目实施过程中致使第三方遭受人身伤害或财产损失，技术服务单位应承担包括赔偿在内的全部责任。

此外，技术服务单位在开展无人机飞行活动时，应严格依法依规进行，自觉接受飞行活动管理，全力确保飞行安全，并承担飞行活动的全部法律责任。

3.保密要求

项目实施期间及项目实施完毕后，技术服务单位对在项目实施过程中所了解或掌握的所有采购单位及项目相关的技术资料，均负有保密义务。未经采购单位书面许可，技术服务单位不得向任何第三方公开、提供、转让或允许使用。该保密义务不因合同的终止、失败或履行完毕等原因而免除，若技术服务单位违反保密义务，需承担因此造成的一切责任及损失。

4.知识产权安全要求

技术服务单位自行配备完成本项目所需的专业软件和系统软件，且必须是具有在中国境内合法使用权或版权的正版软件。如涉及第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用，技术服务单位应承担所有责任及费用。

5.内容解释要求

技术服务单位应随时应采购单位要求，对所有成果内容进行详尽、清晰的解释，确保采购单位对成果内容有充分的理解。

六、项目期限

2025年7月-2025年12月。

- 五、项目报价最高限价

本项目采购预算为19.64万元。

七、交货地点

- 福建省水土保持工作站办公地点（福州市鼓楼区工业路572号凤凰望郡二楼）。

- 八、付款方式

- 分两期支付：

- 1.合同签订生效，且甲方在收到乙方提供的合同总金额60%等额发票后30日内支付。

- 2.完成验收，且甲方在收到成交供应商提供的合同总金额40%等额发票后30日内支付。

附件2

服务供应商的资格声明

致福建省水土保持工作站:

服务供应商名称：

统一社会信用代码：

法定代表人：

联系地址和电话：

我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格服务供应商资格。

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的。

服务供应商（全称并加盖公章）：

服务供应商代表签字：

日      期：       年        月        日

附件3

服务供应商服务响应承诺书

福建省水土保持工作站：

我公司承诺，按照《<2025年度晋江、赛江流域片在建生产建设项目弃渣场水土保持调查技术服务项目>项目要求》的内容，完成该项目服务工作。

同时我公司保证认真贯彻国家有关廉政规定，并承诺如下事项：

1、不以任何方式向采购人的任何人赠送礼品、礼金及有价证券；

2、不宴请采购人的任何人；

3、不以任何形式报销采购人的任何人的各种票据及费用；

4、不进行可能影响采购公平、公正的任何活动；

5、如违反上述承诺，愿接受取消服务供应商资格及其他任何形式的处理。

服务供应商（全称并加盖公章）：

服务供应商代表（签字）：

日期：

| 附件4 福建省水土保持工作站 《2025年度晋江、赛江流域片在建生产建设项目弃渣场水土保持调查技术服务项目》 项目比选询价单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务供应商： （盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人： 联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 | 报价单价最高限价（元） | 报价总价最高限价（元） |
| 一 | 2025年度晋江、赛江流域片在建生产建设项目弃渣场水土保持调查技术服务项目 | 见项目要求 | 项 | 1 | / |  |  | / | 19.64 |
|  | 合计 | / | / | / | / |  |  | / | / |
| 说明：1.供应商报价即视为已理解项目情况与服务要求，考虑一切价格因素且应包含相关税费等一切费用。 2.报价单价或报价总价超过最高限价的，视为无效报价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件5   《2025年度晋江、赛江流域片在建生产建设项目弃渣场水土保持调查技术服务项目》项目比选评分表

| 序号 | 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术服务要求响应 | 10 | 根据服务供应商对项目各项服务要求响应情况进行打分：完全满足或优于比选文件要求的得满分10分。 注：须提供符合要求的附件3：服务供应商服务响应承诺书，未提供或提供不全的不得分。 |
| 2 | 技术服务方案编写情况 | 21 | 根据服务供应商提供的技术服务方案（含总体思路、工作流程、工作计划、人员配备、设备配备等）进行打分：方案合理且符合采购人需求的评分范围为16-21分，方案较合理且较符合采购人需求的评分范围为10-15分，方案一般且与采购人需求符合度一般的评分范围为1-9分，方案不符合采购人需求的不得分。 注：须提供技术服务方案；未提供或提供不全的不得分。 |
| 3 | 企业资质 | 5 | 服务供应商具有有效期内的水土保持方案星级评价证书或有效期内的水土保持监测星级评价证书。每提供一份符合要求的证书，得5分，满分5分。 注：须提供相关证书复印件；未提供或提供不全的不得分。 |
| 4 | 项目业绩 | 10 | 服务供应商2022年1月1日至今（以合同签订时间为准）参与省级及以上水土保持方案编制或验收报告编制或水土保持监测或水土保持信息化项目的成功案例，相关案例中有应用无人机，提供2份业绩的得7分，增加1份加3分，满分10分。此项提供的证明文件不可与资格文件中的服务能力证明文件相同。 注：一份完整的业绩须同时提供①采购合同文本复印件、②能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件、③能够证明有应用无人机的相关说明；基础数量不足或未提供或提供不全的不得分。 |
| 5 | 实施团队配备 | 9 | 为保证服务实施，服务供应商为本项目配备具有水土保持相关专业技术人员的实施团队，配备4人的得6分，每增加一人加1.5分，满分9分。 注：人员必须为服务供应商在职员工，须同时提供①实施团队名单、②相关专业证书或经验证明材料、③投标截止时间前三个月(不含投标截止时间的当月)中任一月份的社保缴费凭证，或者依法不需要缴纳社会保障资金的相应证明文件；基础数量不足或未提供或提供不全的不得分。 |
| 6 | 技术支撑人员配备 | 9 | 为保证服务质量及项目进度，服务供应商为本项目配备的实施团队中人员具有水土保持专业高级及以上职称1人、水土保持专业或测绘专业或地理信息专业或水利水电专业中级及以上职称3人的得6分；每增加水土保持专业或测绘专业或地理信息专业或水利水电专业中级及以上职称1人的加1.5分，满分9分。 注：人员必须为服务供应商在职员工，须同时提供①技术支撑人员配备名单、②职称证书、③投标截止时间前三个月(不含投标截止时间的当月)中任一月份的社保缴费凭证，或者依法不需要缴纳社会保障资金的相应证明文件；基础数量不足或未提供或提供不全的不得分。 |
| 7 | 无人机操作员配备 | 10 | 为满足项目要求，服务供应商为本项目配备实施团队中有无人机“超视距驾驶员”合格证人员人数有1人的得5分；除上述“超视距驾驶员”人员外，团队中另具有无人机驾驶员合格证的1人的得5分；没有提供或没有“超视距驾驶员”合格证人员的不得分；满分10分。 注：人员必须为服务供应商在职员工，须同时提供①无人机操作员配备名单、②合格证复印件、③投标截止时间前三个月(不含投标截止时间的当月)中任一月份的社保缴费凭证，或者依法不需要缴纳社会保障资金的相应证明文件；未提供或提供不全的不得分。 |
| 8 | 设备配备 | 8 | 为满足项目要求，服务供应商为本项目配备无人机（无人机镜头分辨率不低于1000万像素且具有变焦功能）1架的得6分，大于1架的得8分。 注：须同时提供①设备配备清单、②单位购买设备的发票复印件、③体现无人机性能的材料；未提供或提供不全的不得分。 |
| 9 | 服务对接方案 | 8 | 为保障服务的便捷性与有效性，根据各服务供应商提供的与采购人开展服务工作过程的服务对接方案（包含本地化服务、响应时间、响应方式、沟通计划等），在0-8分之间进行打分。 注：须同时提供服务对接方案；未提供或提供不全的不得分。 |
| 10 | 报价 | 10 | 满足比选要求且报价价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他服务供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（评标基准价／报价）×100×10%。 |