福建省“十三五”水土保持专项规划

福建省水利厅

二0一六年七月

目 录

前 言	1

1 水土保持现状	4

1.1 水土流失现状	4

1.2“十二五”时期水土保持成效	5

1.3薄弱环节与存在问题	6

1.4总体形势和要求	7

2 水土保持区划	9

2.1区划内容	9

2.2 区划结果	9

3规划目标与总体布局	11

3.1指导思想	11

3.2 规划水平年	11

3.3 规划目标	11

3.4 总体布局	12

4 预防保护	16

4.1 预防保护范围对象	16

4.2 预防保护措施体系与规模	18

4.3 重点项目规划	19

5综合治理	21

5.1 综合治理范围	21

5.2 综合治理措施	21

6监测评价	27

6.1 监测评价范围与内容	27

6.2 水土保持监测站点网络规划	27

6.3 水土保持监测重点项目	28

7科技支撑	30

7.1 目标任务	30

7.2 科技重点领域	30

7.3 科技能力建设	32

8监督管理	34

8.1 监督管理	34

8.2 能力建设	35

9信息化建设	37

9.1 目标任务	37

9.2 重点建设任务	37

9.3 支撑性工作	38

10 实施进度与投资匡算	40

10.1实施进度	40

10.2 近期防治重点项目	40

10.3 近期专题重点项目	42

10.4 投资匡算	43

11保障措施	44

附表	47

附表：

附表1 水土流失现状表

附表2水土保持区划成果表

附表3 福建省水土流失重点预防区复核划分成果表

附表4 福建水土流失重点治理区复核划分成果表

附表5 坡耕地水土流失综合治理措施分县规划表

附表6 崩岗水土流失综合治理措施分县规划表

附表7 小流域综合治理措施分县规划表

附表8 规划总投资匡算表

附表9 近期重点项目投资汇总表

附图

图1 福建省水土流失现状图

图2 福建省水土保持区划图

图3 福建省水土流失重点防治区复核划分图

图4 重点项目规划分布示意图

# 前 言

水土资源是人类赖以生存和发展的基础性资源。水土保持是我省生态文明建设的重要组成部分，是江河治理的重要举措，是山丘区小康社会建设和新农村建设的基础性工程。福建省是个多山的省份，丘陵和山地面积占土地总面积的85%以上，山地丘陵为主的地貌特征使福建生态环境存在先天的脆弱性，土层薄，土壤抗蚀能力差，容易发生水土流失，加之台风暴雨频繁，加剧了水土流失危害的产生，同时风化剧烈，水土流失具有潜在不稳定性。水土流失是我省重大的生态环境问题，水土流失导致水土资源破坏、生态环境恶化、自然灾害加剧，威胁生态安全、防洪安全、饮水安全和粮食安全，是我省经济社会可持续发展的较突出的制约性因素。

“十二五”期间，党中央、国务院高度重视水土保持工作， 2011年中央1号文件和中央水利工作会议对水土保持工作提出明确的要求，提出“要加大国家水土保持重点建设工程实施力度”，到“2020年使重点区域水土流失得到有效治理”的总体目标。尤其是2011年底和2012年初，习总书记对长汀水土流失治理工作作出“水土流失治理正处在一个十分重要的节点上，进则全胜，不进则退”重要指示，省委、省政府立即成立了由省委书记、省长任组长的全省水土保持工作领导小组，实行省领导挂钩帮扶政策，并作出了一系列重要决策部署，全省掀起了新一轮水土保持生态建设高潮。我省水土保持工作经过各级各部门共同努力，取得显著成效，“十二五”以来，全省累计完成水土流失综合治理面积1200万亩，比“十一五”多完成水土流失综合治理面积390万亩，全省水土流失面积从2011年的12180.58km2、占土地面积9.95%，下降到2015年的10858.47km2、占土地面积8.87%。长汀水土流失治理被水利部领导誉为“福建生态省建设的一面旗帜，我国南方地区水土流失治理的一个典范”。

党的十八大把生态文明建设纳入中国特色社会主义建设“五位一体”的总体布局，习总书记对我省生态文明建设作出重要指示，创建全国生态文明先行示范区和建设“机制活、产业优、百姓富、生态美”的新福建对水保工作提出新要求和新任务。但是，目前我省老少边穷地区、山丘经济林区、江河源头区、重要水源地等水土流失依然严重，植被保护和修复仅初见成效，城镇化建设、生产建设项目产生的人为水土流失问题仍然存在，水土保持生态建设依然任重道远，水土保持信息化平台建设急需加强。

“十三五”时期是我省加快发展、深入实施生态省战略、加快生态文明先行示范区建设、全面建成小康社会的关键时期。科学编制《福建省“十三五”水土保持专项规划》，统筹谋划今后五年水土保持防治总体目标、重点任务，加强对水土流失防治的科学指导，依法落实水土流失防治责任，促进有效保护和合理利用水土资源，加快推进生态文明建设，意义重大。

根据福建省水利厅《关于做好全省水利发展“十三五”规划编制工作的通知》（闽水规计[2014]27号）和《关于下达福建省“十三五”水土保持专项规划编制任务的通知》（闽水规计[2015]14号）精神，省水利厅成立了编制工作领导小组，组织有关单位，在深入调查研究、反复论证咨询、广泛者求意见的基础上，编制完成了《福建省“十三五”水土保持专项规划》。

本次规划是在省政府批复的《福建省水土保持规划（2016-2030年）》总体目标的框架下，在第一次全省水利普查、第二次全国土地调查等相关工作成果的基础上，以福建省级区划成果为基础，根据区域水土流失特点、水土保持现状以及存在的问题等，拟定规划目标。在治理目标和任务的安排上，集中优势力量，针对近期重点、难点和热点的水土流失问题开展治理。2016-2020年，全省共新增水土流失治理面积6000平方公里，水土流失区植被覆盖率增加10%以上，水土流失治理区土壤侵蚀量减少50%以上，重点水土流失治理区减沙率达20%以上，水土流失面积占土地面积控制在8%以内。

本次规划编制工作得到了水利部相关部门、太湖流域管理局，省直有关单位，各设区市、平潭综合实验区相关单位和部门的大力支持，在此表示感谢！

# 1 水土保持现状

## 1.1 水土流失现状

根据全国水土流失类型区划分，福建省属于南方红壤区，水土流失类型以水力侵蚀为主。其主要侵蚀形式为面状侵蚀、浅沟侵蚀、切沟侵蚀。水土流失强度以轻、中度流失为主，整体空间分布呈现块状不连续分布，区域分布总体特征是，水土流失面积与强度由东南沿海向西北内陆呈下降的趋势，但局部内陆丘陵山区水土流较为严重，如长汀、宁化、安溪、平和等。

根据第一次全国水利普查水土保持普查，截止2011年，全省水土流失面积12180.58km2，占土地总面积的9.95%。经过“十二五”期间的水土流失治理，到2015年末，全省水土流失面积下降到10858.47km2，水土流失率下降到8.87%。按水土流失强度划分，轻度面积5979.63km2，中度面积2837.86km2，强烈面积1446.43km2，极强烈面积369.84km2，剧烈面积224.71km2，其所占比重分别为55.07%、26.13%、13.32%、3.41%、2.07%。全省各级水土流失强度面积比例构成见图1-1。

从各设区市和平潭实验区水土流失面积的分布情况看：三明市水土流失面积最大，为2012.70km2；平潭实验区水土流失面积最小，为26.33km2。从水土流失率的分布情况看：泉州市流失率最大，为13.35%；厦门市流失率最小，为6.5%。具体详见表1-1。

表1-1 各设区市水土流失面积与流失率情况表

| 按流失面积排序 | 地区 | 流失面积 （km2） |  | 按流失率排序 | 地区 | 流失率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三明 | 2012.70 |  | 1 | 泉州 | 13.35 |
| 2 | 南平 | 1972.46 |  | 2 | 漳州 | 13.17 |
| 3 | 漳州 | 1676.51 |  | 3 | 平潭 | 9.0 |
| 4 | 泉州 | 1486.53 |  | 4 | 三明 | 8.75 |
| 5 | 龙岩 | 1328.14 |  | 5 | 莆田 | 8.09 |
| 6 | 宁德 | 1040.42 |  | 6 | 宁德 | 8.0 |
| 7 | 福州 | 893.23 |  | 7 | 福州 | 7.81 |
| 8 | 莆田 | 317.03 |  | 8 | 南平 | 7.5 |
| 9 | 厦门 | 105.12 |  | 9 | 龙岩 | 6.98 |
| 10 | 平潭 | 26.33 |  | 10 | 厦门 | 6.5 |

## 1.2“十二五”时期水土保持成效

十二五”期间，党中央、国务院高度重视水土保持工作， 2011年中央1号文件和中央水利工作会议对水土保持工作提出明确的要求，提出“要加大国家水土保持重点建设工程实施力度”，到“2020年使重点区域水土流失得到有效治理”的总体目标。尤其是2011年底和2012年初，习总书记对长汀水土流失治理工作作出“水土流失治理正处在一个十分重要的节点上，进则全胜，不进则退”重要指示，省委、省政府高度重视，立即成立了由省委书记、省长任组长的全省水土保持工作领导小组，并作出了一系列重要决策部署，实行省部级领导挂钩联系全省22个水土流失重点县制度。省委办公厅、省政府办公厅联合印发《关于贯彻落实习近平同志重要批示精神加快推进全省水土保持工作的通知》，要求各级各部门高度重视并切实加强水土保持工作，明确规定省级财政每年安排3亿元，专项用于水土流失治理。中央和省领导对水土保持工作重视程度空前，资金投入空前，工作力度空前。

据统计 “十二五”期间，仅中央和省级共投入水土保持资金23.55亿元，其中中央水土流失专项治理资金9.9亿元，省财政安排水土流失专项治理资金13.65亿元；全省累计治理水土流失面积1200万亩，是规划治理任务900万亩的133.3%， 2015年底全省水土流失率降低到8.87%，在全国属于水土流失率较低的省份。与此同时我省水土保持“创先”工作也取得了良好成绩，2013年，长汀、德化被水利部命名为全国首批“国家水土保持生态文明县”；2014年，永春、尤溪被水利部命名为“国家水土保持生态文明综合治理工程”；2015年，武夷山、光泽创建“国家水土保持生态文明综合治理工程”顺利通过水利部组织的专家评审。

## 1.3薄弱环节与存在问题

在充分肯定成绩的同时，必须看到我省水土保持工作仍然存在薄弱环节与问题，主要有：

（1）水土流失治理任务依然繁重。

由于自然与历史原因，我省水土流失治理欠账较多。首先，存量水土流失治理任务依然艰巨，仍有较大的中度、强度水土流失面积亟待治理；其次，我省崩岗数量多，分布广，水土流失严重，治理难度大；第三，革命老区、少数民族地区、贫困地区以及边远山区等还存在较严重的水土流失，尚未得到有效治理；第四，部分已经治理的水土流失区，生态基础仍很脆弱，容易反复。

（2）人为水土流失难以有效遏制。

一方面，由于种种原因，人们水土保持法治意识不强，重建设、轻生态、重开发、轻保护现象普遍存在，各类生产建设活动，特别是农林生产建设活动造成的水土流失危害时有发生；另一方面，我省水土保持监督力量与手段等仍存在薄弱环节，迫切需要进一步加强对人为引发水土流失的监管。

（3）水土保持监测评价与科技支撑相对薄弱。

相对水土流失治理而言，由于对水土保持监测与科技投入不足，导致我省水土保持监测网络不健全，水土保持监测装备落后，难以适应水土保持新形势和水土保持法律要求。科技方面，由于存在人才、机制及资金等方面原因，导致水土保持科技研发、推广、示范等作用发挥不充分，科技支撑能力有待进一步加强。

（4）水土保持制度与信息化建设相对滞后。

水土保持法律法规虽已制定并颁布实施，但水土保持一些管理制度建设滞后，如水土保持政府目标责任制与考核制度、国家水土保持工程管护与评价制度、水土保持生态补偿制度、水土保持动态监测制度、水土保持科技创新制度等一批重要制度、机制有待建立和完善。水土保持信息化建设滞后，难以适应水土保持新形式的要求。

## 1.4总体形势和要求

纵观我省经济社会发展与生态保护建设的历程，今后一个时期既是我省经济社会发展的重要战略机遇期，也是资源生态环境约束加剧的矛盾凸显期，因此，必须按照党的十八大关于加强生态文明建设的总要求，紧紧抓住历史性机遇，深化改革，依法防治，大力推进水土保持工作，促进我省经济、社会、生态的可持续发展。

专栏1：水土保持需求分析

01 改善农村生产生活条件与农民增收 耕地资源不足，土地退化严重，土地资源压力大；坡耕地的水土流失面积大、侵蚀程度严重，制约了当地农村经济发展和农民增收；振兴老区经济，促进老区发展是实现生态省建设和生态文明建设的需要。

02 生态安全建设与改善人居环境 生态环境建设任务仍然十分严峻，加强生态安全，提高生态安全功能，对促进生态文明建设具有重要意义；随着人们生活水平提高，对居住环境、景观和生活质量方面的要求越来越高，改善人居环境，是社会发展的必然要求。

03 江河治理与保障防洪安全 建设水土保持生态清洁小流域；采取“上截、中削、下堵、内外绿化”模式，开展崩岗侵蚀治理；提高小流域的生态功能，改善山体边坡稳定性，减少滑坡、泥石流危害。

04 水源保护与饮用水安全 加强江河源头保护，改善水源地生态环境，提高水源涵养功能；加强水源地的保护，提高水质是保障人们健康生活、社会经济发展的重要基础。

# 2 水土保持区划

## 2.1区划内容

本次“十三五”规划的区划内容和《福建省水土保持规划（2016-2030年）》保持一致，将全国水土保持区划三级区中对福建省的划分，作为我省区划的一级区，不再做进一步细分。在区划的基础上，明确我省水土保持各分区的水土保持功能、水土流失防治方向及其水土流失防治模式。

## 2.2 区划结果

福建省水土保持区划共分为4个区，即闽东北山地保土水质维护区、闽东南沿海丘陵平原人居环境维护水质维护区、闽西北山地丘陵生态维护减灾区、闽西南山地丘陵保土生态维护区，包含了28个市辖区、13个县级市、44个县，共85个县级行政单位。福建省水土保持区划结果见附表2。

各分区水土保持功能及防治重点如下。

（1）闽东北山地保土水质维护区

①水土保持主导功能及社会经济功能定位。依据水土保持基础功能评价结果以及本区的特点，确定水土保持主导基础功能为土壤保持和水质维护，其次为蓄水保水、水源涵养和农田防护。社会经济功能为综合农业生产、土地生产力保护、水源地保护、饮用水安全保护。

②水土流失防治重点。强化山地开发的管理，加强林下及坡耕（园）地水土流失防治，控制面源污染，改善水质。

（2）闽东南沿海丘陵平原人居环境维护水质维护区

①水土保持主导功能及社会经济功能定位。依据水土保持基础功能评价结果以及本区的特点，确定水土保持主导基础功能为人居环境维护、水质维护，其次为土壤保持、蓄水保水、农田防护。社会经济功能为自然景观保护、水源地保护、饮水安全保护、江湖沟渠边岸保护。

②水土流失防治重点。维护城镇生态健康，加强水源地保护，控制面源污染，提高水质，加强开发建设项目的的监督管理，减少人为水土流失。

（3）闽西北山地丘陵生态维护减灾区

①水土保持主导功能及社会经济功能定位。依据水土保持基础功能评价结果以及本区的特点，确定本区水土保持主导基础功能为生态维护、防灾减灾，其次为水源涵养、土壤保持和农田防护。社会经济功能为林业生产、自然景观保护、生物多样性保护、综合农业生产、减少河库泥沙淤积。

②水土流失防治重点。提高水源涵养能力，加强林地管理和保护，改善林地生产条件，加强坡耕地综合治理，防治崩岗侵蚀。

（4）闽西南山地丘陵保土生态维护区

①水土保持主导功能及社会经济功能定位。依据水土保持基础功能评价结果以及本区的特点，确定本区水土保持主导基础功能为土壤保持、生态维护，其次为水源涵养、农田防护和水质维护。社会经济功能为综合农业生产、土地生产力保护、林业生产、自然景观保护、生物多样性保护。

②水土流失防治重点。加强水土流失综合治理，减少坡面水土流失，加大崩岗区治理力度。

# 3规划目标与总体布局

## 3.1指导思想

以党的十八大精神为指导，以生态文明先行示范区建设为目标，以有效保护和合理利用水土资源为主线，全面贯彻落实科学发展观和习近平总书记对我省水土保持工作的批示精神，立足省情实际，坚持规划引领，预防保护优先，实行综合治理，依法加强监管，科学监测评价，注重科技创新，强化信息支撑，努力做到水土保持与生态环境保护和生态文明建设有机结合、与扶贫产业开发和发展农村经济有机结合、与水土资源合理开发和可持续利用有机结合，维护和促进粮食安全、防洪安全、生态安全、饮水安全，为生态省建设作出应有贡献。

## 3.2 规划水平年

（1）现状基准年：2014年，其中水土流失数据统计到2015年；

（2）规划水平年：2020年。

## 3.3 规划目标

本次规划目标的确定，主要考虑和《福建省水土保持规划（2016-2030年）》总体目标任务中近期（2016-2020年）目标保持一致，并结合我省人、财、物力实际，按照需求与可能相结合原则，进行反复论证确定。在时段安排上，主要考虑集中优势力量，针对近期重点、难点和热点的水土流失问题开展治理。

2016-2020年5年间，基本建成与福建省经济社会发展相适应的水土流失综合防治体系，基本实现重要区域水土资源有效预防保护，重点防治地区的水土流失得到有效治理，水土保持生态环境进一步趋向好转。新增水土流失治理面积6000km2，水土流失区植被覆盖率增加10%以上，水土流失治理区土壤侵蚀量减少50%以上，重点水土流失治理区减沙率达20%以上，水土流失面积占土地面积控制在8%以内。

表3-1 规划目标表

| 项 目 | 规划水平年 （2016-2020年） |
| --- | --- |
| 治理水土流失面积（km2） | 6000 |
| 水土流失区植被覆盖率提高（%） | 10 |
| 水土流失治理区土壤侵蚀量减少（%） | 50 |
| 重点水土流失治理区减沙率（%） | 20 |
| 水土流失面积占土地面积（%） | 8 |

## 3.4 总体布局

以福建省水土保持区划成果和福建省水土流失重点防治区划分成果为基础，根据各区现状评价和需求分析结论，围绕全省水土流失防治总体目标和任务，通盘考虑，统筹兼顾，因地制宜，合理确定各分区水土保持发展的方向及重点。

在区域布局上，山丘区着重配置小流域治理、坡耕地改造、坡面水系工程、林下水土流失治理等措施。江河源头、水源地等保护区则着重加强预防保护措施，配置植被带、实施生态清洁小流域治理等。城镇及周边地区着重配置安全生态水系建设等有利于改善人居环境质量的各种水土保持措施，并加强水土保持的预防保护和监督执法工作。

在水土保持监督执法方面，着重加强以提高执法能力为核心的各项建设，充实加强执法队伍，配备执法设备，建立健全的监督执法制度体系。

在水土保持监测评价方面，着重加强以提高监测评价能力为核心的各项建设，建立完善水土保持监测网络体系，充实监测人员并加强培训，提高专业技术水平，配备先进监测设备，创新监测评价方法，建立健全的监测评价制度体系。

在科技支撑方面，着重引进和培养优质人才队伍，建立省级水土保持研发创新平台（基地），加强水土保持应用技术研发与推广、示范，建立完善有利于促进水土保持科技创新与推广应用的制度体系。

### 3.4.1 区域布局（具体详见区划章节2.2小节）

### 3.4.2 福建省水土流失重点防治区域复核划分

水土流失重点预防区和重点治理区复核划分(以下简称“两区”划分)是福建省“十三五”水土保持专项规划的重要内容，是指导我省水土保持工作的重要技术依据，应以水土流失调查为基础，立足于技术经济的合理性和可行性，与福建省和区域水土流失防治需求相协调，统筹考虑水土流失潜在危险性、严重性进行划分。

本次“两区”划分成果，包含国家级水土流失重点治理区、省级水土流失重点预防区和省级水土流失重点治理区三部分，具体如下：

（1）国家级水土流失重点治理区

包括长汀、宁化、建宁、清流、连城、大田、漳平、永春、仙游、华安、安溪、南安、永定、平和、诏安、新罗等16个县（市、区），根据水利部所确定的国家级水土流失重点治理区和省级水土流失重点防治区不交叉划分的原则，我们将国家级水土流失重点治理区予以纳入，不进一步细分。在此基础上对16个国家级重点治理县以外的区域进行省级“两区”划分。

（2）省级水土流失重点预防区

全省共划分了4个省级水土流失重点预防区，涉及37个乡镇，面积达8704km2，占全省土地面积（不含金门县）的7.11%；

（3）省级水土流失重点治理区

全省共划分了7个省级水土流失重点治理区，涉及173个乡镇，面积达22912km2，占全省土地面积（不含金门县）的18.71%。具体划分成果详见表3-1；附表3、4，附图3。

### 3.4.3建设规模

2016-2020年，5年间，综合治理水土流失面积6000km2，其中坡耕地治理133.33km2，治理崩岗1000个（综合治理面积2.50km2），小流域综合治理5864.17km2，水土流失综合防治示范区7片，规划治理矿山61处，人居环境综合整治工程632项。

其中水利部门综合治理水土流失面积3000km2，开展小流域综合治理及安全生态水系建设，重点实施300条生态清洁小流域治理，坡耕地综合整治133.33km2，治理崩岗1000个，水土流失综合防治示范区7片，积极参与矿区水土流失治理及人居环境综合整治工程建设。（注：矿区和人居环境不是水利部门的主要任务，因此不具体提治理的数量。）

专栏2：福建省水土流失重点防治区复核划分

01 水土流失重点预防区 全省共划分了4个省级水土流失重点预防区，分别为：武夷山省级水土流 失重点预防区、大金湖省级水土流失重点预防区、戴云山省级水土流失重点预防区、梁野山省级水土流失重点预防区。涉及37个乡镇，土地面积为8704km2，占全省土地面积（不含金门县）的7.11%。

02 水土流失重点治理区 全省划分了7个省级水土流失重点治理区，分别为：闽北省级水土流失重 点治理区、闽西北省级水土流失重点治理区、闽东省级水土流失重点治理区、闽中省级水土流失重点治理区、闽西省级水土流失重点治理区、闽南省级水土流失重点治理区、沿海省级水土流失重点治理区。涉及173个乡镇，面积达22912km2，占全省土地面积（不含金门县）的18.71%。

表3-1 福建省水土流失重点防治区复核划分成果总表

| 区域 | 涉及乡镇个数 | 土地面积（km2） | 流失面积（km2） | 平均流失率（%） | 区域占全省土地面积的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国家级重点治理区 | 277 | 34225 | 3734 | 10.91 | 27.95% |
| 省级重点治理区 | 173 | 22912 | 2610 | 11.39 | 占全省总面积18.71%； 占不含16个国家重点治理县面积26.13% |
| 省级重点预防区 | 37 | 8704 | 605 | 6.95 | 占全省总面积7.11%； 占不含16个国家重点治理县面积9.92% |

# 4 预防保护

## 4.1 预防保护范围对象

1、预防保护范围：省政府公告的水土流失重点预防区，县级以上地方人民政府划定并公告的崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区；重要水源地（水库）周边水土流失严重、生态脆弱的地区；水土流失轻微、具有重要的水源涵养、水质维护、防灾减灾、生态维护等水土保持功能区；重要的生态功能区、生态敏感区域以及对国计民生影响严重的区域。

2、预防保护对象：生态林、水源涵养林、草原、草地；植被或地貌经人为破坏后，难以恢复和治理的地带；侵蚀沟的沟坡和沟岸、河流的两岸以及湖泊和水库周边的植物保护带；生产建设项目集中区；水土流失严重、生态脆弱的区域可能造成水土流失的活动，如禁止毁林、毁草开垦和铲草皮、挖树兜等；已建成并发挥效益的水土保持项目区。对集中连片的水土流失治理成果区，需要加强水土流失预防和保护。

3、预防保护重点区域

（1）重要江河源头区

福建省的重要江河主要有闽江、九龙江、晋江、汀江、赛江、木兰溪等，本次规划将以上江河的重要江河源头区列入预防保护范围。

表4-1 福建省重要江河源头区预防保护对象表

| 重要江河 | 江河源头区涉及县（市、区） |
| --- | --- |
| 闽江 | 武夷山、浦城、建阳、松溪、政和、光泽、邵武、建宁、明溪、泰宁、将乐、宁化、清流、永安、大田、尤溪 |
| 九龙江 | 新罗、漳平、南靖、平和 |
| 晋江 | 永春、安溪、南安、德化 |
| 汀江 | 长汀、连城 |
| 赛江 | 福安、寿宁 |
| 木兰溪 | 仙游 |

（2）重要饮用水水源地

依据《太湖流域及东南诸河水土保持规划》、《福建省水库库区重要水源地水土保持生态建设规划》等规划报告里列入的重要水源地名录，根据水源地供饮地区的重要性、供饮人口数量等因素，将以下水源地纳入本次规划预防保护范围。

表4-2  福建省重要饮用水水源区预防保护对象表

| 重要水源地 | 水源地主要涉及县（市、区） |
| --- | --- |
| 闽江北港水源地（山仔—塘坂水库） | 连江 |
| 东张水库 | 福清 |
| 三溪口水库 | 闽侯 |
| 苏区水库 | 罗源 |
| 汀溪水库 | 同安 |
| 石兜—坂头水库 | 集美 |
| 东圳—外度水库 | 城厢、涵江 |
| 金钟水库 | 仙游 |
| 东方红水库 | 涵江 |
| 山美水库、石壁水库 | 南安 |
| 新安水库 | 晋江 |
| 惠女水库 | 洛江 |
| 龙门滩水库 | 德化 |
| 江东饮水水源地 | 龙海 |
| 峰头水库 | 云霄 |
| 红旗水库 | 东山 |
| 东牙溪水库 | 三元 |
| 双溪水库 | 沙县 |
| 兴头水库 | 尤溪 |
| 五星桥水库 | 延平 |
| 七里街水库 | 建瓯 |
| 雷公口水库 | 建阳 |
| 东风水库 | 浦城 |
| 顶头水库 | 福安 |
| 金涵水库 | 蕉城 |
| 南溪水库 | 福鼎 |
| 黄岗水库 | 新罗 |
| 岩下溪水库 | 上杭 |
| 捷文水库 | 武平 |
| 三十六脚湖水库 | 平潭 |

（3）自然保护区

依据重点预防区的划分原则，将福建省面积大于100km2的国家级或省级自然保护区纳入本次规划预防保护范围。

表4-3  福建省自然保护区预防保护对象表

| 自然保护区名称 | 涉及县（市、区） | 自然保护区面积 （km2） |
| --- | --- | --- |
| 武夷山国家自然保护区 | 武夷山 | 565.27 |
|  | 建阳 |  |
|  | 光泽 |  |
| 泰宁金湖世界自然遗产 | 泰宁 | 234.88 |
| 龙硒山国家自然保护区 | 将乐 | 156.93 |
| 君子峰自然保护区 | 明溪 | 138.48 |
| 闽清黄楮林自然保护区 | 闽清 | 135.11 |
| 永泰藤山自然保护区 | 永泰 | 159.1 |
| 戴云山自然保护区 | 德化 | 134.72 |
| 梁野山国家级自然保护区 | 武平 | 143.65 |

## 4.2 预防保护措施体系与规模

### 4.2.1 预防保护措施体系

预防措施体系由管理措施和技术措施构成。管理措施包括管理机构及职责、相关规章制度建设和管理能力建设等。技术措施包括封禁管护、生态修复、植被恢复与建设、生态移民、农村能源替代、农村垃圾和污水处置设施、面源污染控制措施等。

### 4.2.2 建设规模

福建省预防规划范围共涉及54个县，预防总面积3000 km2，其中预防措施2820.36km2，治理措施179.64km2。

表4-4 福建省分区预防保护规模表

| 功能区 | 涉及县（区） | 预防保护面积（km2） |
| --- | --- | --- |
| 闽东北山地丘陵保土水质维护区 | 福安、寿宁、蕉城、霞浦、福鼎、罗源、连江 | 150.74 |
| 闽西北山地丘陵生态维护减灾区 | 浦城、松溪、政和、武夷山、建阳、光泽、邵武、建瓯、延平、三元、沙县、建宁、泰宁、将乐、明溪、尤溪、闽清、永泰 | 1268.93 |
| 闽东南沿海丘陵平原人居环境维护水质维护区 | 闽侯、福清、平潭、涵江、城厢、南安、晋江、洛江、同安、集美、龙海、云霄、东山 | 580.09 |
| 闽西南山地丘陵保土生态维护区 | 永安、宁化、清流、大田、永春、安溪、德化、新罗、漳平、长汀、连城、武平、上杭、仙游、南靖、平和 | 1000.24 |
| 合计 |  | 3000.00 |

## 4.3 重点项目规划

### 4.3.1 重要江河源头近期重点项目

范围及基本情况：纳入预防保护范围的29个江河源头区所在县中，列为重要江河源头近期重点项目县的有：浦城、松溪、武夷山、建阳、光泽、邵武、建宁、泰宁、宁化、明溪、新罗、南靖、永春、安溪、德化共15个县（市、区），其余14个县列为一般重点项目县。江河源头区重点项目主要分布于江河的上游地区，这些区域范围较广，地势较高，地形地貌以山地为主，水系密度大，流量丰富。区域内土层浅薄，一旦遭受破坏，极难恢复。虽然人口密度不高，水土流失程度较轻，但生态环境比较脆弱，易受人为干扰。

任务：保护植被，控制水土流失，减少入江泥沙，实现可持续发展，使江河源头区水土流失显著降低，入江泥沙减少，水源涵养区得到全面预防与治理。

建设规模：重要江河源头近期重点项目建设规模808.56km2，其中预防措施753.81km2，治理措施54.75km2。

### 4.3.2 重要饮用水水源地近期重点项目

范围及基本情况：纳入预防保护范围的31个水源地中，列为重要饮用水水源地近期重点项目的有：闽江北港水源地、苏区水库、三溪口水库、汀溪水库、东圳-外度水库、金钟水库、山美水库、石壁水库、新安水库、江东饮水水源地、峰头水库、东牙溪水库、双溪水库、兴头水库、五星桥水库、七里街水库、东风水库、金涵水库、岩下溪水库，共19个水源地，涉及18个县（市、区），其余12个水源地列为一般重点项目。重要饮用水水源地主要分布于大型水库周边，这些区域人口密度较高，植被土壤不同程度都受到人类活动的干扰和破坏，生态平衡比较脆弱。一些水源地甚至出现土壤肥力退化、植被覆盖度下降、生物多样性锐减、水质下降等情况，导致生态系统遭受严重损害，必须尽早采取切实有效的综合治理措施，修复受损生态系统，来确保水源地的水源供应能力。

任务：结合生态修复措施，使饮用水水源地得到全面预防与治理，减少入库泥沙量，达到水资源可持续发展，使水源地水土流失显著降低，入库泥沙得到基本控制，达到饮用水安全的要求。

建设规模：重要饮用水水源地近期重点项目建设规模676.72km2，其中预防措施631.78km2，治理措施44.94km2。

# 5综合治理

## 5.1 综合治理范围

在水土保持总体布局框架下，结合重点防治区复核划分和我省水土保持一级区划分情况，对此次规划范围内的水土流失区进行综合治理，范围包括：本次划定的重点治理区；水土流失严重、生态脆弱的地区；水土流失严重的老区、贫困地区等。通过坡耕地综合治理、崩岗综合治理、小流域综合治理、水土流失综合防治示范区建设、矿区水土流失防治、人居环境综合整治等六个方面的措施，完成全省水土流失治理目标。

## 5.2 综合治理措施

### 5.2.1治理措施配置的总体要求

在水土保持分区的基础上，根据各区功能定位、水土流失情况和区域经济社会发展需求等，分区制定水土流失综合治理措施体系，形成与自然条件相适应、与经济社会可持续发展相协调的水土流失防治布局，维护和促进粮食安全、防洪安全、生态安全、饮水安全，实现水土资源的可持续利用与生态环境的可持续维护。

根据我省水土流失分布现状，以坡耕地（含园地）、崩岗、侵蚀劣地和林下水流失治理为主，主要治理措施包括：梯田及坡面水系工程、谷坊、拦沙坝、林草措施、特色亚热带经济林果建设、封育治理等措施。

### 5.2.2治理措施

（1）坡耕地水土流失综合治理

根据建设目标，2016-2020年期间，计划治理坡耕地面积占总坡耕地面积的23.86%，治理面积为133.33km2。根据治理任务及分区措施配置比例，推算出规划期内建设规模：水平梯田25.21km2，反坡梯田89.74km2，石坎梯田18.38km2，田间道路797.59km，排灌沟渠780km，蓄水池4000口，地埂植物18.39km2。详见表7-4。

其中重点建设规模：治理面积为66.60km2，其中水平梯田12.6   km2，反坡梯田44.8 km2，石坎（埂）梯田9.20km2，排灌沟渠385.2km，蓄水池2000口，道路398.4km，地埂植物9.20km2。

具体见表5-1，附表5。

表5-1坡耕地水土流失综合治理分区规划表

单位：km2

| 序号 | 涉及区划 | 涉及省县（市，区） | 规划治理规模 | 其中重点规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 闽东北山地保土水质维护区 | 福安市、福鼎市、霞浦县 | 29.98 | 9.99 |
| 2 | 闽西北山地丘陵生态维护减灾区 | 建瓯市 | 9.99 | 6.66 |
| 3 | 闽东南沿海丘陵平原人居环境维护水质维护区 | 南安市、漳浦县 | 16.67 | 9.99 |
| 4 | 闽西南山地丘陵保土生态维护区 | 安溪县、德化县、南靖县、平和县、永定县、长汀县、诏安县、仙游县、永春县 | 76.69 | 39.96 |
| 合 计 |  |  | 133.33 | 66.60 |

（2）崩岗水土流失综合治理

根据治理目标，2016～2020年期间治理崩岗1000个，综合治理面积2.50km2，水保林2.50km2，土谷坊796座，石谷坊257座，截排水沟180.18km，崩岗小台阶86.18万m3。

其中重点建设项目：规划重点专项治理崩岗508个，建设规模：综合治理面积1.27km2，水保林1.27km2，土谷坊940座，石谷坊131座，截排水沟91.52km，崩壁台阶43.73万m3。

具体见表5-2，附表6。

表5-2崩岗水土流失综合治理分区规划表

| 序号 | 涉及区划 | 涉及省县（市，区） | 规划治理规模 |  | 其中重点规模 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 治理面积（hm2） | 治理数量（个） | 治理面积（hm2） | 治理数量（个） |
| 1 | 闽西北山地丘陵生态维护减灾区 | 邵武市、泰宁县 | 9.02 | 35 | 2.32 | 9 |
| 2 | 闽东南沿海丘陵平原人居环境维护水质维护区 | 荔城区、南安市 | 44.20 | 93 | 21.86 | 46 |
| 3 | 闽西南山地丘陵保土生态维护区 | 安溪县、永春县、长汀县、永定县、上杭县、武平县、漳平市、诏安县 | 197.21 | 872 | 102.45 | 453 |
|  | 合计 |  | 250.43 | 1000 | 126.63 | 508 |

（3）小流域综合治理

“十三五”期间小流域水土流失综合治理应结合我省万里安全生态水系建设要求，在小流域治理中融入安全生态水系建设理念，打造“河畅、水清、岸绿、安全、生态”的生态清洁小流域。

2016～2020年项目区小流域综合治理面积5864.17km2，封禁管4379.27 km2，造林548.78km2，经济林果351.72 km2，种草5.09km2，坡改梯579.31km2，田间道路5769.74km，排灌沟渠5571.54 km，蓄水池32590口，护岸1264.30km，谷坊5864座，拦沙坝2081座，治理崩岗2574个。

其中重点治理规模：小流域水土流失综合治理面积3019.03 km2，其中坡改梯313.09km2，水保林271.77km2，经果林217.29km2，种草2.42km2，封禁2214.46km2，排灌沟渠3162.13km，蓄水池17080口，道路3331.61km，护岸护坡626.72km，拦砂坝849座，谷坊3021座。

具体见表5-3，附表7。

表5-3 小流域综合治理分区规划表

| 涉及区划 | 治理面积(km2） | 其中：近期重点治理面积(km2） |
| --- | --- | --- |
| 闽东北山地保土水质维护区 | 424.50 | 200.75 |
| 闽西北山地丘陵生态维护减灾区 | 2080.97 | 853.44 |
| 闽东南沿海丘陵平原人居环境维护水质维护区 | 896.74 | 228.80 |
| 闽西南山地丘陵保土生态维护区 | 2461.96 | 1736.04 |
| 全省合计 | 5864.17 | 3019.03 |

（4）水土流失综合防治示范区建设

为了更好地推广治理成果，根据各分区的水土保持特点和功能定位选择具有代表性的综合治理区域，通过提高治理标准，加大科技支撑力度，突出特色，规划建设水土流失综合防治示范区7片，总面积91km2。

具体见表5-4。

表5-4 水土流失综合防治示范区建设分区规划表

| 区划名称 | 县（市、区） | 示范区面积（km2） | 主要建设内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 闽东北山地保土水质维护区 | 连江县（或霞浦县） | 15 | 以茶果园水土流失治理为主的综合治理模式，建设水土保持科技示范园 |
| 闽西北山地丘陵生态维护减灾区 | 建瓯市（或建宁县） | 15 | 以重要江河源区预防保护和果园水土流失治理为主的综合治理模式，建设水土保持科技示范园 |
| 闽东南沿海丘陵平原人居环境维护水质维护区 | 晋安区 | 1 | 建设水土保持重点试验研究基地 |
|  | 城厢区（或漳浦县） | 15 | 以重要饮水水源地、清洁小流域生态建设为主的综合治理模式，建设莆田市水土保持科技示范园 |
| 闽西南山地丘陵保土生态维护区 | 长汀县、安溪县、德化县 | 45 | 以崩岗和坡林（园）地水土流失治理为主的综合治理模式，建设长汀县水土保持科技示范园 |
| 合计 |  | 91 |  |

（5）矿区水土流失防治

福建省矿产资源丰富，矿产资源开采在带来经济效益的同时，也造成对山体的极大破坏，不仅水土流失严重，而且破坏生态景观。特别是一些废弃矿山，由于缺乏有效防护，水土流失严重，迫切需要进行综合防治。矿山水土流失综合治理是一项复杂的工程，需要多部门共同参与，整合各部部门技术，采取综合防治措施。水土保持部门主要针对矿区水土流失开展植被恢复和小型水利水保防护工程和提供水土流失防治技术支持。2016年到2020年期间规划治理矿山61处。

具体见表5-5。

表5-5  矿区水土流失防治分区规划表

| 区划名称 | 水土流失防治 （处） | 主要治理矿山种类 |
| --- | --- | --- |
| 闽东北山地保土水质维护区 | 6 | 叶腊石、饰面板材 |
| 闽西北山地丘陵生态维护减灾区 | 5 | 萤石矿、铅锌矿、石灰石 |
| 闽东南沿海丘陵平原人居环境维护水质维护区 | 20 | 花岗岩板材、铁矿、玻璃用砂 |
| 闽西南山地丘陵保土生态维护区 | 30 | 铁矿，金（银、铜）矿、石灰岩、煤矿、铅锌矿、稀土矿、钨矿 |
| 合计 | 61 |  |

注：每处平均面积按1km2计

（6）人居环境综合整治

人居环境综合整治工程是一项需多部门参与的项目，包括①优化人居环境（绿色社区）②美丽乡村建设③垃圾无害化处理；④污水处理；⑤生态农业工程；⑥畜禽养殖污染控制；⑦创建海绵城市；⑧水土流失和水环境监测等部分。水土保持部门可结合小流域治理，重点参与绿色社区、美丽乡村、生态农业、创建海绵城市工程、水土流失动态监测等水土保持生态建设项目。规划2016年到2020年人居环境综合整治工程建设632项。

具体见表5-6。

表5-6 人居环境综合整治工程分区规划表

| 区划名称 | 实施数量（项） | 实施年度 |
| --- | --- | --- |
| 闽东北山地保土水质维护区 | 72 | 2016～2020 |
| 闽西北山地丘陵生态维护减灾区 | 162 | 2016～2020 |
| 闽东南沿海丘陵平原人居环境维护水质维护区 | 206 | 2016～2020 |
| 闽西南山地丘陵保土生态维护区 | 192 | 2016～2020 |
| 合计 | 632 |  |

注：每个设区市辖区2项，每个县10项

# 6监测评价

## 6.1 监测评价范围与内容

### 6.1.1 监测评价范围

1.水土保持调查和专项调查：每五年开展全省水土保持调查，调查水土流失强度和分布状况、水土保持措施的保存情况等；对重点流域、重点区域、崩岗、坡耕地等等进行专项调查。

2.水土流失重点预防区和重点治理区监测：采用遥感、地面观测和抽样调查相结合的方法，对水土流失重点预防区和重点治理区进行监测，综合评价区域水土流失强度和分布状况、治理措施动态变化。水土流失重点预防区和重点治理区监测每年开展一次。

3.不同类型区水土保持定位观测：根据水土保持监测规划，在已建或规划布设的小流域控制站和坡面径流场等监测点，开展水土流失影响因子及土壤流失量等常年持续性观测。

4.水土保持重点工程监测评价：采用定位观测、典型调查和遥感（航拍）相结合的方法，对水土保持工程的实施情况进行监测，分析评价工程建设的社会、经济和生态效益。

5.生产建设项目集中区水土保持监测：监测生产建设项目扰动地表状况、水土流失状况等，全面反映生产建设项目水土流失影响及防治情况。

### 6.1.2 监测评价内容

主要包括气象、土壤、地形地貌、植被、土地利用、径流泥沙、水土保持措施、水土流失类型、面积、强度等。

## 6.2 水土保持监测站点网络规划

监测规划目标：新建5个重要的水土保持监测站点，升级改造二期工程监测站点，提高监测站点自动化水平；对第一次全国水利普查水土保持专项普查建立的491水蚀调查单元进行更新调查；大中型生产建设项目和生态建设工程水土保持监测得到全面落实。

## 6.3 水土保持监测重点项目

1.站网体系建设

(1)水土保持监测站点体系建设

建立和完善我省水土保持监测站点网络体系。主要包括：一是对省监测站、9个市级监测分站以及15个二期工程水土保持监测站点进行升级改造，建设成集信息采集、传输、存储等自动化程度高的水土保持监测站点，实现信息交换和共享。二是新建5个水土保持监测站点，包括基建工程、设备购置，人员配置以及日常观测等。

(2)土壤侵蚀野外调查单元更新调查

根据我省水土保持预测预报模型建立的需要，规划到2020年，对全省491水蚀调查单元开展一次更新调查，获取全省491水蚀调查单元的水土保持现状资料。

(3) 生态建设工程和生产建设项目临时监测点体系建设

为了形成布局合理、功能完善的水土保持监测站点网络体系，将水土保持生态建设工程、生产建设项目水土保持监测布设的专用监测点和临时监测点纳入水土保持监测站点网络体系，实现站点统一管理、数据及时上报，提高水土保持监测站点网络体系的全面覆盖性和功能完整性。

2.其他重点项目

（1）全省水土流失遥感调查

应用遥感技术，以2015年的资源3号卫星数据为数据源，采用利用坡度因子、土地利用因子和植被覆盖度因子三因子定性判读水土流失强度的方法，利用GPS进行野外验证，获取全省水土流失现状及分布情况。

（2）水土流失动态监测与公告

完成水土流失重点预防区、重点治理区、不同类型区、水土保持重点工程和生产建设项目集中区的水土流失动态监测，为全国水土保持公报提供基础资料，同时发布我省年度水土保持公报。

（3）水土保持监测评价体系

以重点县、重点区域为单元，以多源多时相遥感影像信息、野外实测高光谱数据和实测植被生长指标数据为数据源，研究构建林草植被生物量（碳储量）的遥感估算模型，探索建立水土保持评价、评估和生态考核指标体系，为开展地方政府水土保持目标责任制和考核奖惩制度提供科学依据。

专栏3：水土保持监测重点项目

01 全省水土保持调查 每五年开展全省水土保持调查，查清全省水土流失现状和水土保持措施现状，更新全省水土保持基础数据库。

02 水土流失动态监测与公告 开展省级水土流失重点预防区和重点治理区监测及水土保持监测点定位观测，掌握区域水土流失变化情况，评价水土流失综合治理效益，发布年度水土保持公报。

03 监测站网建设 主要是对二期工程水土保持监测站点进行自动化的升级改造，以及新建水土保持监测站点。将水土保持生态建设工程、生产建设项目水土保持监测布设的专用监测点和临时监测点纳入水土保持监测站点网络体系，实现站点统一管理。

04 生产建设项目集中区水土保持监测 选择生产建设活动较集中和频繁、扰动地表和破坏植被面积较大、水土流失危害严重的区域开展监测，反映生产建设项目对区域生态环境的影响及破坏程度。

# 7科技支撑

## 7.1 目标任务

经过规划期的实施，我省水土保持科技机制体制进一步建立完善，水土保持科技创新能力显著提升；水土保持科技成果和技术标准在水土流失防治工作获得普遍应用，科技的支撑作用不断增强；水土保持信息化促进水土保持管理现代化。

目标（2016年到2020年）：（1）立项科研攻关项目20项；（2）立项制定技术标准10项；（3）示范推广水土保持科技成果20项；（4）基本完成省级科技创新平台建设前期工作。

## 7.2 科技重点领域

### 7.2.1 应用基础研究

应用基础研究包括基础理论、监测预报和防治技术三方面：

基础理论主要是：（1）土壤侵蚀动力学机制及其过程；（2）水土流失区退化生态系统植被恢复机制；（3）水土流失与水土保持环境综合效应；（4）中小河流水土保持减沙、防洪机理；（5）水土保持生态经济技术。

监测预报研究主要是：（1）坡地红壤、紫色土多尺度土壤侵蚀预报模型研究；（2）崩岗发生、发展演变数字模拟与侵蚀预报；（3）滑坡预警、预报；（4）农业面源污染物动态监测；（5）人为剧烈扰动区遥感动态监测。

防治应用技术研究主要是：（1）退化红壤地力快速提升技术；（2）崩岗侵蚀治理关键技术；（3）林下水土流失调控与治理关键技术；（4）茶果园裸露地表覆盖技术；（5）工程建设扰动地表水土流失防治关键技术；（6）“海绵城市”水土保持技术；（7）生态清洁小流域构建关键技术；（8）水土保持新材料、新工艺、新技术；（9）水土保持优良植物选育研究。

近期研究重点项目主要是：（1）水土保持动态监测与信息化应用技术研究；（2）水土流失预测预报研究；（3）水土保持对江河水沙演变的效应研究；（4）水土流失治理植物恢复碳储量变化遥感估测研究；（5）侵蚀劣地新土体构造关键技术研究；（6）水土保持植物营养基质研究；（7）移动式水土保持植物栽培装置研究。

### 7.2.2 技术标准

根据新形势下水土保持工作需求，重点制定综合治理、监测评价、辅助配套等三类技术标准，形成福建省水土保持技术标准体系。

近期拟制定的技术标准主要是：（1）福建省山坡地农业开发水土保持技术规范；（2）福建省生态清洁小流域水土保持技术规范；（3）福建省采石场侵蚀劣地植被恢复技术规范；（4）福建省坡耕地生态筑埂技术规范；（5）福建省水土保持植物钵技术规范；（6）水土流失遥感调查数据库建设技术标准；（7）福建省水土保持径流小区观测技术规程；（8）福建省水土保持生态护岸植物栽培技术规范；（9）福建省水土保持林草种苗培育技术规范；（10）梯壁（边坡）土质边坡植被恢复技术规范；（11）福建省侵蚀劣地林草植被恢复技术规范等。

### 7.2.3 示范推广

广泛收集、筛选国内外水土保持科技成果，包括我省水土流失防治、监测、信息化建设等领域的研究成果，如崩岗侵蚀综合治理、山地丘陵综合开发与利用、侵蚀劣地植被恢复、遥感监测技术、自动化观测等新技术、新成果进行推广应用。

近期示范推广主要是：（1）水土保持植物护岸护坡技术研究与示范；（2）水土流失区生态产业技术研究与示范；（3）侵蚀劣地植被快速恢复关键技术研究与示范推广；（4）水土保持植物营养基质示范与推广；（5）移动式水土保持植物栽培装置研究与示范推广；（6）植生毯开发与应用技术研究；（7）水葫芦无害化处理生产有机肥技术研究与示范。

## 7.3 科技能力建设

加强水土保持科研机构、创新中心、人才和设备等建设和配备，加强科技创新机制体制探索研究，建立健全科研协作网络与基础条件平台、完善技术推广体系、加强水土保持示范与科教基地建设、培养高素质科技队伍，进一步加强我省水土保持科技能力建设，提升水土保持科技水平。

专栏4：水土保持科技支撑

01 应用基础研究 应用基础研究包括基础理论、监测预报和防治技术三方面，近期研究重点项目主要是：（1）水土保持动态监测与信息化应用技术研究；（2）水土流失预测预报研究；（3）水土保持对江河水沙演变的效应研究；（4）水土流失治理植物恢复碳储量变化遥感估测研究；（5）侵蚀劣地新土体构造关键技术研究；（6）水土保持植物营养基质研究；（7）移动式水土保持植物栽培装置研究。

02 技术标准 （1）福建省山坡地农业开发水土保持技术规范；（2）福建省生态清洁小流域水土保持技术规范；（3）福建省采石场侵蚀劣地植被恢复技术规范；（4）福建省坡耕地生态筑埂技术规范；（5）福建省水土保持植物钵技术规范；（6）水土流失遥感调查数据库建设技术标准；（7）福建省水土保持径流小区观测技术规程；（8）福建省水土保持生态护岸植物栽培技术规范；（9）福建省水土保持林草种苗培育技术规范；（10）梯壁（边坡）土质边坡植被恢复技术规范；（11）福建省侵蚀劣地林草植被恢复技术规范等。

03 示范推广 （1）水土保持植物护岸护坡技术研究与示范；（2）水土流失区生态产业技术研究与示范；（3）侵蚀劣地植被快速恢复关键技术研究与示范推广；（4）水土保持植物营养基质示范与推广；（5）移动式水土保持植物栽培装置研究与示范推广；（6）植生毯开发与应用技术研究；（7）水葫芦无害化处理生产有机肥技术研究与示范。

04 科技能力建设 加强水土保持科研机构、创新中心、人才和设备等建设和配备，加强科技创新机制体制探索研究，建立健全科研协作网络与基础条件平台、完善技术推广体系、加强水土保持示范与科教基地建设、培养高素质科技队伍，进一步加强我省水土保持科技能力建设，提升水土保持科技水平。

# 8监督管理

## 8.1 监督管理

### 8.1.1 预防监督管理

健全水土保持监督执法机构，提高执法队伍素质，规范技术服务工作，全面提高水土保持依法行政水平，为水土保持工作提供保障和技术支撑。全面落实水土保持“三同时”制度和管护责任，切实减少生产建设过程中的人为水土流失，从根本上扭转生态恶化的趋势，大幅度提高植被覆盖率。水土资源得到可持续利用，生态环境可持续维护，为我省全面建设小康社会提供良好支持和保障。

### 8.1.2 治理监督管理

各级水行政主管部门要切实履行水土保持职责，高度重视水土流失治理工作，加强重点治理项目及重点治理区域的监督管理。对批准进行治理的水土保持项目，要建立和完善运行管理制度；明确项目任务，抓好项目设计；规范招投标管理，接受公众监督；严格项目验收，确保工程质量。加强对重点治理工程区的管理和维护，制定管护制度，落实管护责任，加强监督管理。严禁随意占用和破坏治理成果；水行政主管部门加强检查、监督，对破坏治理成果的要依法严厉查处。

### 8.1.3 监测监督管理

完善水土保持监测网络，并保障监测工作经费的监管；对可能造成严重水土流失的大中型生产建设项目应委托具有水土保持监测资质的单位开展水土流失监测，并将监测结果定期上报当地水行政主管部门；生产建设项目委托开展监测的，要求定期向水行政主管部门报送监测成果。加强水土保持治理工程的水土保持监测工作。结合国家水土保持重点工程、坡耕地水土流失综合治理工程等开展水土保持监测工作，及时掌握工程的建设质量和水土流失综合治理的总体效果，同时为进一步探索水土流失综合治理方法、模式，为宏观决策提供科学依据，为全面科学推进水土流失综合治理积累经验。

专栏5：水土保持重点监管制度建设

01 规划管理制度 制定水土流失重点预防区和重点治理区管理办法；建立水土流失重点预防 区和重点治理区复核调整制度；建立规划跟踪督查制度；研究水土保持生态红线管控指标体系；建立水土保持相关规划征求意见制度和社会监督制度；建立规划实施的定期评估制度。

02 工程建设管理制度 完善规划设计技术标准和技术审查规定；完善水土保持重点工程建设投入 机制与管理制度；完善工程建设招投标、监理、公众参与、村民自建等制度；完善建成水土保持设施管护制度。

03 生产建设项目监管制度 制定水土保持监察、督导、检查及处理等管理制度；完善水土保持方案管 理办法，制定分类管理名录，健全水土保持方案编报、审批、设施验收等制度；建立水土流失危害索赔制度。

04 水土保持目标责任制和考核奖惩制度 开展水土保持目标责任制和考核奖惩制度调研，从水土保持规划实施、水 土保持投入及防治任务完成、生产建设项目水土保持监管等方面，提出考核指标与办法以及奖惩制度实施意见。

05 水土保持生态补偿及水土保持补偿制度 开展水土保持生态补偿制度调研，提出资源富集地区资源开发水土保持补 偿方案，推动福建省水土保持生态补偿制度形成和完善；进一步完善生产建设项目水土保持补偿费征收和使用管理办法。

## 8.2 能力建设

### 8.2.1监管能力建设

在完善监管制度和落实各级水土保持机构监管任务的基础上，开展水土保持监督、执法人员定期培训与考核，研究制定监管能力标准化建设方案。以全过程监管为核心，加强政务公开，增加监管透明度，提高实时即时监控和处置能力，有效管控生产建设项目水土保持的设计、施工、监测、监理、验收评估等市场行为。

### 8.2.2社会服务能力建设

规范行业协会或资质管理部门服务行为，加强从业人员技术与知识更新培训，提高服务水平，提升行业协会技术服务能力。不断加大国际交流力度，提高我国水土保持总体水平和国际影响力。

### 8.2.3 宣传能力建设

强化水土保持宣传，建设和完善宣传教育平台，充分利用网络新技术，向社会公众方便迅捷提供水土保持信息。加强水土保持人才培养，提高水土保持人员业务素质，增强广大人民群众水土保持意识。

### 8.2.4信息化能力建设

依托省级及水利行业信息网络资源，统筹现有水土保持基础信息资源，建成互联互通、资源共享的全省水土保持信息平台，推进预防监督的“天、地一体化”动态监控，综合治理“图斑”的精细化管理，监测工作的即时动态采集与分析，建成面向社会公众的信息服务体系。

# 9信息化建设

## 9.1 目标任务

（1）启动我省水土保持业务数据标准化改造，建成我省水土保持数据库；

（2）建成福建省水土保持常态化监测系统、业务平台管理系统和决策支持系统。初步完成水土保持核心业务（治理、监测、监督）信息化、系统化、流程化改造；实现国家、流域、省三级平台的互联互通和数据共享；

（3）根据全国水土保持信息化的统一要求，完成全国水土保持重点工程项目管理信息系统、全国水土保持监督管理系统、全国水土保持监测管理系统在全省的部署及应用。

## 9.2 重点建设任务

### 9.2.1福建省水土保持数据库建设

编制福建省水土保持数据标准体系，完成福建省水土保持数据库实体及水土保持数据集成管理系统建设。通过福建省水土保持数据库建设，实现以县域或小流域为单位的水土保持属性数据和空间数据的网络化数据采集、传输、审核、管理及实时在线更新；其对遥感影像数据、监测数据、基础地理数据及相关业务专题数据进行无缝集成和管理，保证水土保持业务数据、基础地理空间数据以及专题数据的实时性、一致性和持续性，为水土保持业务系统提供数据支持。

### 9.2.2水土保持常态化监测系统

基于福建省水土保持综合调查所建立的精细本底数据集，研发满足水土保持常态化监测运行服务的信息处理、分析等技术方法体系；构建水土保持常态化动态监测系统，以实现福建省水土保持监测业务运行的标准化、常态化、动态化，为水土保持动态监测与公告提供科学依据。

### 9.2.3水土保持业务平台管理系统建设

以水土流失治理、水土保持监督、水土流失监测等业务为导向，建设统一的福建省水土保持业务平台，提升我省水土保持工作的信息化水平；开发数据交换模块，实现全国、流域、省三级水土保持业务平台的数据交互及资源共享。

### 9.2.4水土保持决策支持系统建设

基于福建省水土保持数据库，开发水土保持决策支持系统，实现水土保持决策信息聚合推送和动态展示，为领导制定决策方案提供参考依据。

### 9.2.5部署全国水土保持信息系统

根据《全国水土保持信息化规划（2013-2020）》的要求，完成全国水土保持重点工程项目管理信息系统、全国水土保持监督管理系统、全国水土保持监测管理系统在我省的部署及应用。

## 9.3 支撑性工作

### 9.3.1福建省水土保持信息基础设施搭建

依托数字福建云平台及福建省水利信息中心，搭建福建省水土保持数据中心；依托因特网及政务网搭建福建省水土保持网络传输体系；开展监测点数据采集智能化升级，挑选有代表性的监测站点作为试点，建成高标准的国家级水土保持监测点。

### 9.3.2福建省水土保持综合信息平台建设方案研究

通过对福建省水土保持综合信息平台的总体架构进行总体设计，编制福建省水土保持综合信息平台建设方案，为福建省水土保持综合信息平台的建设及运行作前期准备。

### 9.3.3全省小流域基础数据资源建设

基于DEM和高分辨率遥感影像进行全省小流域划分、命名与编码等工作；同时，基于小流域基础空间数据库实现小流域空间数据的更新和管理，为水土保持综合治理、预防、监督、管理、科研提供服务和支持。

### 9.3.4安全与维护体系建设

根据国家信息系统安全等级保护的相关要求及水利网络与信息安全体系建设基本技术要求，结合现有网络与信息安全设施，建立健全网络安全、数据安全、系统安全、应用安全四大安全体系，保证福建省水土保持信息系统安全平稳运行。

此外，为保证水土保持信息系统的长效服务，应建立健全系统运行维护体系，保证系统的维护、管理和更新。

专栏6：水土保持信息化建设任务

01 福建省水土保持数据库建设 编制福建省水土保持数据标准体系，完成福建省水土保持数据库实体及水土保持数据集成管理系统建设。

02水土保持应用系统建设 开发水土保持常态化监测系统，以实现福建省水土保持监测业务运行的标准化、动态化、常态化；开发全省水土保持业务平台，提升我省水土保持工作的信息化水平；开发水土保持决策支持系统，实现水土保持决策信息聚合推送和动态展示。

03部署应用全国水土保持信息系统 根据全国水土保持信息化规划要求，实现全国水土保持重点工程项目管理信息系统、全国水土保持监督管理系统、全国水土保持监测管理系统在我省的部署及应用。

04 其他支撑性工作 包括福建省水土保持信息基础设施搭建、福建省水土保持综合信息平台建设方案研究、全省小流域基础数据资源建设、安全与维护体系建设等。

# 10 实施进度与投资匡算

## 10.1实施进度

规划共计综合治理水土流失面积6000km2，年均治理水土流失面积1200km2。2016-2018年优先安排重点建设项目，其中重点项目规划治理面积3086.90km2，预防保护面积1485.28km2。

## 10.2 近期防治重点项目

### 10.2.1 重要江河源头区工程

重要江河源头区工程近期重点项目规划防治总面积808.56km2，其中预防面积753.81km2，治理面积54.75km2。项目涉及闽西北山地丘陵生态维护减灾区的浦城县、松溪县、武夷山市、建阳区、光泽县、邵武市、建宁县、泰宁县、明溪县和闽西南山地丘陵保土生态维护区的宁化县、新罗区、南靖县、永春县、安溪县、德化县等15个县（市、区）。

### 10.2.2 重要饮水水源地工程

重要饮水水源地工程近期重点项目规划防治总面积676.72km2，其中预防面积631.78km2，治理面积44.94km2。项目涉及闽东北山地保土水质维护区的连江县、罗源县、蕉城区，闽西北山地丘陵生态维护减灾区的三元区、沙县、尤溪县、建瓯市、浦城县、延平区，闽东南沿海丘陵平原人居环境维护水质维护区的闽侯县、同安区、城厢区、涵江区、南安市、晋江市、龙海市、云霄县，闽西南山地丘陵保土生态维护区的仙游县、上杭县等19个县（市、区）。

### 10.2.3 坡耕地水土流失综合治理工程

坡耕地水土流失综合治理工程规划重点治理项目治理面积66.60km2，项目涉及闽东北山地保土水质维护区的福鼎市和霞浦县；闽西北山地丘陵生态维护减灾区的建瓯市；闽东南沿海丘陵平原人居环境维护水质维护区的南安市、漳浦县；闽西南山地丘陵保土生态维护区的安溪县、德化县、南靖县、仙游县、永春县、永定县、长汀县、诏安县等13个县（市、区）。

### 10.2.4 崩岗治理工程

崩岗专项治理重点工程规划治理崩岗508个，综合治理面积1.27km2，项目涉及闽西北山地丘陵生态维护减灾区的邵武市，闽东南沿海丘陵平原人居环境维护水质维护区的荔城区、南安市，闽西南山地丘陵保土生态维护区的安溪县、上杭县、武平县、永春县、永定县、漳平市、长汀县、诏安县等11个县（市、区）。

### 10.2.5 小流域水土流失综合治理工程

近期重点项目规划治理面积3019.03km2，开展安全生态水系建设，重点实施300条生态清洁小流域治理，项目涉及闽东北山地保土水质维护区的寿宁县、霞浦县、柘荣县、福安市、福鼎市、蕉城区、罗源县，闽西北山地丘陵生态维护减灾区的古田县、建宁县、将乐县、屏南县、泰宁县、政和县、周宁县、武夷山市、光泽县、永泰县、闽清县、延平区、邵武市、顺昌县、浦城县、松溪县、建瓯市、建阳区、梅列区、三元区、沙县、尤溪县、明溪县，闽东南沿海丘陵平原人居环境维护水质维护区的南安市、泉港区、洛江区、惠安县、晋江市、闽侯县、长乐市、平潭综合实验区、荔城区、涵江区、城厢区、秀屿区、龙文区、龙海市、漳浦县、云霄县、东山县，闽西南山地丘陵保土生态维护区的安溪县、大田县、华安县、连城县、南靖县、宁化县、平和县、清流县、上杭县、武平县、仙游县、新罗区、永春县、永定县、漳平市、长汀县、诏安县、永安市、德化县、长泰县等67个县（市、区）。

### 10.2.6 水土流失综合防治示范区建设工程

水土流失综合防治示范区，规划建设示范区7片，面积91km2，项目涉及闽东北山地保土水质维护区的连江县（或霞浦县），闽西北山地丘陵生态维护减灾区的建瓯市（或建宁县），闽东南沿海丘陵平原人居环境维护水质维护区的晋安区、城厢区（或漳浦县），闽西南山地丘陵保土生态维护区的长汀县、安溪县、德化县等7个县（市、区）。

### 10.2.7 矿山水土流失综合治理工程

规划重点治理矿区30处。矿山水土流失治理重点治理工程，主要针对废弃矿山采取综合防治措施。水土保持部门主要针对废弃矿区水土流失开展植被恢复和小型水利水保防护工程，提供矿区水土流失防治技术支持。

### 10.2.8 人居环境综合整治工程

近期重点项目规划建设205项。人居环境综合整治工程是一项需多部门参与的项目，水土保持部门可结合小流域治理，重点参与绿色社区、美丽乡村、生态农业、创建海绵城市工程、水土流失动态监测等水土保持生态建设项目。

## 10.3 近期专题重点项目

### 10.3.1监测近期重点任务

近期重点任务包括；对省监测站、9个市级监测分站以及15个二期工程水土保持监测站点进行升级改造；新建5个水土保持监测站点；开展全省水土流失遥感调查；定期进行水土流失动态监测与公告；开展水土保持监测评价与责任考核方法研究。

### 10.3.2科技支撑近期重点任务

近期重点任务包括：立项科研攻关项目20项；制定技术标准10项；示范推广水土保持科技成果20项；基本完成省级科技创新平台建设前期工作。

### 10.3.3信息化建设近期重点任务

近期重点任务包括：完成福建省水土保持数据库建设；构建水土保持常态化动态监测系统；建设统一的福建省水土保持业务平台管理系统；基于福建省水土保持数据库，开发水土保持决策支持系统；完成全国水土保持重点工程项目管理信息系统、全国水土保持监督管理系统、全国水土保持监测管理系统在我省的部署及应用。

### 10.3.4监督管理近期重点任务

近期重点任务包括：加强监管制度建设；加强监管、社会服务、宣传能力建设；建成互联互通、资源共享的全省水土保持信息平台，推进预防监督的“天、地一体化”动态监控。

## 10.4 投资匡算

规划总投资901707.30万元，其中预防规划投资85131.64万元，治理规划投资778835.10万元，监测规划投资5240.56万元，科技支撑投资15000万元，综合监管投资9000万元，信息化建设投资8500万元。

重点项目规划总投资460131.28万元，其中预防规划43652.24万元，治理规划378738.48万元，监测规划投资5240.56万元，科技支撑投资15000万元，综合监管投资9000万元，信息化建设投资8500万元。

具体见附表8、9。

# 11保障措施

### 11.1 加强组织领导

各级政府要把水土保持作为建设生态文明的具体实践，切实加强领导，健全组织协调机构，实施好《福建省水土保持规划（2016-2030年）》。地方各级政府根据规划确定的工作目标和任务，结合地方实际情况，组织编制相应规划并纳入本级国民经济和社会发展规划。协调各有关部门，开展好生态安全水系建设、植树造林、退耕还林还草、高标准农田建设、基本农田保护与管理、保护性耕作推广、山地灾害防治、土地整治、废弃矿山治理、人居环境综合整治等相关工作，整合项目与资金，提高投资效益。省级各有关部门要按照职责分工，各司其职、强化责任、加强沟通、通力合作，重点做好省级水土流失重点预防区和重点治理区的综合防治，抓好任务落实和监督检查。

### 11.2 依法加强监管

按照十八届四中全会推进依法治国的要求，贯彻落实《中华人民共和国水土保持法》、《福建省水土保持条例》，建立健全水土保持法律法规体系和制度。地方各级人民政府要结合地区实际，完成配套规章和规范性文件的修订工作。经济社会发展和生产建设活动要严格执行水土保持有关法律法规。要落实基础设施建设、矿产资源开发、城镇建设、公共服务设施建设等规划的水土保持要求和措施。依法编报生产建设项目水土保持方案，认真落实水土保持设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。加大执法力度，强化监督检查，坚决查处违法违规行为，严控人为水土流失和生态破坏。

### 11.3 加大投入力度

各级政府继续支持水土保持，逐步建立并完善与经济社会发展水平相适应的水土保持投入机制，拓宽资金渠道。逐步完善水土保持生态补偿机制，做好水土保持补偿费征收和使用管理。鼓励和引导社会资本参与水土流失治理，落实有关税收优惠，并在资金、技术等方面予以扶持。

### 11.4 创新体制机制

在水土流失重点预防区和重点治理区，逐步建立和完善地方各级人民政府水土保持目标责任制和考核奖惩制度。健全水土流失监测评估体系，为依法落实政府水土保持目标责任制和考核奖惩提供有力支撑。在水土流失地区，鼓励社会力量通过承包、租赁、股份合作等多种形式参与水土保持工程建设。培育和完善水土保持社会化服务体系，大力推动政府购买服务。推进国家水土保持生态文明工程建设，调动地方政府和群众参与水土保持的积极性和主动性。

### 11.5依靠科技进步

各级政府要重视水土保持科技工作，支持水土保持学科发展和产学研体系建设，强化技术培训和人才培养，围绕水土流失机理、防控原理和技术、动态监测技术、信息化技术等方面的应用基础研究，组织科技攻关，支持科技创新。不断加大水土保持科技投入力度，在水土保持项目经费中，确定一定比例的资金用于技术示范与推广，提高水土保持防治项目的科技含量和水平。加强交流与合作，引进和推广国内外先进技术。

### 11.6 加强宣传教育

要加强水土保持宣传，充分发挥新闻媒体作用，营造良好的水土保持生态建设氛围。加强水土保持高等教育及学科建设，发展职业教育和继续教育。把水土保持教育纳入国民教育体系，提高全民的水土保持法制观念和生态文明意识。

# 附表

附表1 福建省水土流失现状表

| 行政区划 |  | 土地面积(km2) | 流失面积(km2) | 流失率(%) | 轻度(km2) | 中度(km2) | 强烈(km2) | 极强烈(km2) | 剧烈(km2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 福州市 | 鼓楼区 | 35.03 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 台江区 | 16.89 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 仓山区 | 144.56 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 马尾区 | 272.42 | 6.17 | 2.26 | 1.01 | 2.58 | 2.44 | 0.14 | 0 |
|  | 晋安区 | 545.36 | 18.43 | 3.38 | 5.05 | 7.37 | 5.65 | 0.31 | 0.05 |
|  | 闽侯县 | 2124.45 | 166 | 7.81 | 29.49 | 78.96 | 7.18 | 2.19 | 48.18 |
|  | 连江县 | 1153.81 | 59.08 | 5.12 | 22.19 | 19.85 | 16.21 | 0.83 | 0 |
|  | 罗源县 | 1060.9 | 61.94 | 5.84 | 25.67 | 21.33 | 14.31 | 0.63 | 0 |
|  | 闽清县 | 1476.88 | 187.33 | 12.68 | 85.57 | 60.29 | 1.86 | 1.7 | 37.91 |
|  | 永泰县 | 2233.96 | 244.73 | 10.95 | 109.8 | 77.42 | 50.07 | 3.37 | 4.07 |
|  | 福清市 | 1692.98 | 125.11 | 7.39 | 109.58 | 14.44 | 0.98 | 0.02 | 0.09 |
|  | 长乐市 | 679.81 | 24.44 | 3.60 | 12.52 | 6.93 | 4.72 | 0.26 | 0.01 |
|  | 小计 | 11437.05 | 893.23 | 7.81 | 400.88 | 289.17 | 103.42 | 9.45 | 90.31 |
| 厦门市 | 思明区 | 46.64 | 4.53 | 9.71 | 2.99 | 1.23 | 0.28 | 0.03 | 0 |
|  | 海沧区 | 103.55 | 14.57 | 14.07 | 3.78 | 5.61 | 4.57 | 0.61 | 0 |
|  | 湖里区 | 40.97 | 1.59 | 3.88 | 0.22 | 1.32 | 0.05 | 0 | 0 |
|  | 集美区 | 152.32 | 10.91 | 7.16 | 4.64 | 3.68 | 2.53 | 0.06 | 0 |
|  | 同安区 | 1045.17 | 46.09 | 4.41 | 23.99 | 15.08 | 6.48 | 0.54 | 0 |
|  | 翔安区 | 228.51 | 27.43 | 12.00 | 14.99 | 9.03 | 3.32 | 0.09 | 0 |
|  | 小计 | 1617.16 | 105.12 | 6.5 | 50.61 | 35.95 | 17.23 | 1.33 | 0 |
| 莆田市 | 城厢区 | 464.15 | 27.76 | 5.98 | 21.25 | 3.41 | 3.02 | 0.04 | 0.04 |
|  | 涵江区 | 734.79 | 34.7 | 4.72 | 30.79 | 3.81 | 0.06 | 0.02 | 0.02 |
|  | 荔城区 | 275.93 | 27.17 | 9.85 | 22.89 | 3.06 | 1.12 | 0.02 | 0.08 |
|  | 秀屿区 | 629.34 | 69.52 | 11.05 | 52.05 | 10.25 | 6.45 | 0.09 | 0.68 |
|  | 仙游县 | 1814.56 | 157.88 | 8.70 | 80.83 | 45.86 | 27.07 | 4 | 0.12 |
|  | 小计 | 3918.78 | 317.03 | 8.09 | 207.81 | 66.39 | 37.72 | 4.17 | 0.94 |
| 三明市 | 梅列区 | 357.85 | 25.82 | 7.22 | 12.89 | 4.36 | 7.34 | 1.23 | 0 |
|  | 三元区 | 815.42 | 65.35 | 8.01 | 36.84 | 12.11 | 14.12 | 2.03 | 0.25 |
|  | 明溪县 | 1709.1 | 134.87 | 7.89 | 65.98 | 25.73 | 40.67 | 2.46 | 0.03 |
|  | 清流县 | 1809.64 | 176.87 | 9.77 | 75.38 | 54.28 | 38.96 | 8.15 | 0.1 |
|  | 宁化县 | 2377.36 | 258.67 | 10.88 | 119.78 | 84.54 | 36.35 | 10.18 | 7.82 |
|  | 大田县 | 2221.04 | 234.00 | 10.54 | 95.27 | 78.49 | 35.92 | 12.93 | 11.39 |
|  | 尤溪县 | 3461.11 | 259.60 | 7.50 | 193.84 | 29.94 | 19.72 | 11.67 | 4.43 |
|  | 沙县 | 1800.51 | 117.36 | 6.52 | 30.45 | 30.31 | 44.76 | 9.93 | 1.91 |
|  | 将乐县 | 2247.43 | 162.02 | 7.21 | 43.65 | 50.25 | 60.56 | 5.34 | 2.22 |
|  | 泰宁县 | 1555.12 | 133.31 | 8.57 | 82.9 | 25.28 | 21.6 | 3.19 | 0.34 |
|  | 建宁县 | 1700 | 175.00 | 10.29 | 97.51 | 26.15 | 49.48 | 1.86 | 0 |
|  | 永安市 | 2944.33 | 269.83 | 9.16 | 170.9 | 42.31 | 39.2 | 13.83 | 3.59 |
|  | 小计 | 22998.91 | 2012.70 | 8.75 | 1025.39 | 463.75 | 408.68 | 82.8 | 32.08 |
| 泉州市 | 鲤城区 | 32.18 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 丰泽区 | 80.49 | 7.5 | 9.32 | 3.89 | 2.83 | 0.62 | 0.1 | 0.06 |
|  | 洛江区 | 232.72 | 19.23 | 8.26 | 12.57 | 5.39 | 1.17 | 0.01 | 0.09 |
|  | 泉港区 | 211.6 | 21.24 | 10.04 | 11.6 | 4.66 | 4.89 | 0.04 | 0.05 |
|  | 惠安县 | 1040.34 | 70.31 | 6.76 | 36.35 | 23.3 | 10.1 | 0.29 | 0.27 |
|  | 安溪县 | 2897.16 | 626.07 | 21.61 | 387.57 | 164.02 | 42.54 | 18.86 | 13.08 |
|  | 永春县 | 1447.5 | 177.32 | 12.25 | 81.91 | 76.65 | 14.81 | 3.59 | 0.36 |
|  | 德化县 | 2190.56 | 176.64 | 8.06 | 93.38 | 64.67 | 12.92 | 5.05 | 0.62 |
|  | 石狮市 | 162.1 | 11.45 | 7.06 | 7.7 | 1.76 | 0.62 | 0.27 | 1.1 |
|  | 晋江市 | 678.98 | 55.21 | 8.13 | 35.73 | 9.56 | 4.23 | 3.54 | 2.15 |
|  | 金门县 | 157.7 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 南安市 | 2003.7 | 321.56 | 16.05 | 165.38 | 104.64 | 33.62 | 13.01 | 4.91 |
|  | 小计 | 11135.02 | 1486.53 | 13.35 | 836.08 | 457.48 | 125.52 | 44.76 | 22.69 |
| 漳州市 | 芗城区 | 174.67 | 9.19 | 5.26 | 3.72 | 4.2 | 1.03 | 0.15 | 0.09 |
|  | 龙文区 | 87.61 | 2.37 | 2.71 | 0.61 | 0.88 | 0.27 | 0.25 | 0.36 |
|  | 云霄县 | 1031.94 | 130.39 | 12.64 | 94.91 | 16.29 | 9.95 | 8.42 | 0.82 |
|  | 漳浦县 | 2041.26 | 216.07 | 10.59 | 149.46 | 34.94 | 24.6 | 5.94 | 1.13 |
|  | 诏安县 | 1267.04 | 265 | 20.91 | 138.44 | 77.48 | 33.91 | 10.2 | 4.97 |
|  | 长泰县 | 888.49 | 101.11 | 11.38 | 45.91 | 35.65 | 15.2 | 3.52 | 0.83 |
|  | 东山县 | 225.62 | 16.98 | 7.53 | 7.57 | 5.02 | 3.39 | 0.98 | 0.02 |
|  | 南靖县 | 1950.31 | 233.86 | 11.99 | 170.29 | 42.84 | 17 | 3.66 | 0.07 |
|  | 平和县 | 2321.11 | 371.02 | 15.98 | 181.52 | 125.72 | 53.78 | 7.35 | 2.65 |
|  | 华安县 | 1372.17 | 182.31 | 13.29 | 87.54 | 56.05 | 27.9 | 10.09 | 0.73 |
|  | 龙海市 | 1369.52 | 148.21 | 10.82 | 96.3 | 23.62 | 19.75 | 4.72 | 3.82 |
|  | 小计 | 12729.74 | 1676.51 | 13.17 | 976.27 | 422.69 | 206.78 | 55.28 | 15.49 |
| 南平市 | 延平区 | 2671.33 | 143.45 | 5.37 | 92.81 | 26.45 | 15.87 | 5.6 | 2.72 |
|  | 顺昌县 | 1960.9 | 182.83 | 9.32 | 126.25 | 22.44 | 18.55 | 12.68 | 2.91 |
|  | 浦城县 | 3385.33 | 198.38 | 5.86 | 102.94 | 53.14 | 40.91 | 1.29 | 0.10 |
|  | 光泽县 | 2213.37 | 215.36 | 9.73 | 108.06 | 49.86 | 30.76 | 17.41 | 9.27 |
|  | 松溪县 | 1032.21 | 71.12 | 6.89 | 38.67 | 16.73 | 8.85 | 6.68 | 0.19 |
|  | 政和县 | 1760.58 | 193.31 | 10.98 | 118.66 | 43.77 | 24.33 | 4.86 | 1.69 |
|  | 邵武市 | 2882.37 | 268.64 | 9.32 | 149.48 | 89.22 | 18.39 | 8.16 | 3.39 |
|  | 武夷山市 | 2797.02 | 199.99 | 7.15 | 94.62 | 81.41 | 23.4 | 0.53 | 0.03 |
|  | 建瓯市 | 4234.29 | 318.84 | 7.53 | 127.81 | 95.56 | 88.62 | 6.31 | 0.54 |
|  | 建阳区 | 3362.02 | 180.54 | 5.37 | 85.12 | 51.52 | 31.97 | 11.06 | 0.87 |
|  | 小计 | 26299.42 | 1972.46 | 7.5 | 1044.42 | 530.1 | 301.65 | 74.58 | 21.71 |
| 龙岩市 | 新罗区 | 2668.69 | 137.6 | 5.16 | 41.4 | 32.71 | 28.55 | 24.48 | 10.46 |
|  | 长汀县 | 3097.26 | 264 | 8.52 | 122.23 | 91.04 | 30.88 | 10.01 | 9.84 |
|  | 永定区 | 2232.65 | 140.67 | 6.30 | 67.16 | 45.39 | 20.69 | 6.43 | 1 |
|  | 上杭县 | 2861.38 | 199.27 | 6.96 | 132.91 | 36.61 | 12.4 | 10.51 | 6.84 |
|  | 武平县 | 2631.1 | 159.13 | 6.05 | 111.03 | 30.66 | 7.67 | 5.69 | 4.08 |
|  | 连城县 | 2571.8 | 194.8 | 7.57 | 100.19 | 63.06 | 27.28 | 3.72 | 0.55 |
|  | 漳平市 | 2968.98 | 232.67 | 7.84 | 115.09 | 52.13 | 47.37 | 17.56 | 0.52 |
|  | 小计 | 19031.86 | 1328.14 | 6.98 | 690.01 | 351.6 | 174.84 | 78.4 | 33.29 |
| 宁德市 | 蕉城区 | 1411.27 | 82.71 | 5.86 | 43.93 | 24.84 | 13.46 | 0.48 | 0 |
|  | 霞浦县 | 1537.22 | 148.72 | 9.67 | 137.45 | 10.74 | 0.47 | 0.06 | 0 |
|  | 古田县 | 2341.58 | 241.2 | 10.30 | 175.96 | 34.56 | 22.2 | 6.22 | 2.26 |
|  | 屏南县 | 1477.66 | 66.19 | 4.48 | 39.97 | 19.06 | 5.16 | 1.77 | 0.23 |
|  | 寿宁县 | 1424.61 | 143.73 | 10.09 | 71.49 | 53.76 | 13.12 | 3.67 | 1.69 |
|  | 周宁县 | 1046.23 | 68.01 | 6.50 | 56.34 | 9.64 | 1.08 | 0.06 | 0.89 |
|  | 柘荣县 | 547.15 | 43.6 | 7.97 | 40.03 | 2.79 | 0.36 | 0.07 | 0.35 |
|  | 福安市 | 1766.91 | 174.93 | 9.90 | 92.24 | 61.11 | 13.39 | 5.46 | 2.73 |
|  | 福鼎市 | 1452.68 | 71.33 | 4.91 | 69.26 | 0.27 | 0.48 | 1.28 | 0.04 |
|  | 小计 | 13005.31 | 1040.42 | 8 | 726.67 | 216.77 | 69.72 | 19.07 | 8.19 |
| 平潭 | 平潭县 | 292.55 | 26.33 | 9.00 | 21.49 | 3.96 | 0.87 | 0 | 0.01 |
|  | 小计 | 292.55 | 26.33 | 9 | 21.49 | 3.96 | 0.87 | 0 | 0.01 |
|  | 全省 | 122465.8 | 10858.47 | 8.87 | 5979.63 | 2837.86 | 1446.43 | 369.84 | 224.71 |

附表2   福建省水土保持区划成果表

| 分区命名 | 面积（km2） | 范 围 | 指标及阈值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 闽东北山地保土水质维护区 | 10354.55 | 蕉城区、寿宁县、福鼎市、福安市、柘荣县、霞浦县、罗源县、连江县 | 土壤保持5.66，水质维护区5.34 |
| 闽东南沿海丘陵平原人居环境维护水质维护区 | 19055.85 | 鼓楼区、台江区、仓山区、马尾区、晋安区、闽侯县、长乐市、福清市、平潭试验区，荔城区、城厢区、涵江区、秀屿区，鲤城区、丰泽区、洛江区、泉港区、惠安县、南安市、晋江市、石狮市、金门县，思明区、海沧区、湖里区、集美区、同安区、翔安区、芗城区、龙文区、漳浦县、云霄县、东山县、龙海市 | 人居环境改善6.20，水质维护区4.53 |
| 闽西北山地丘陵生态维护减灾区 | 48522.27 | 永泰县、闽清县、延平区、武夷山市、光泽县、邵武市、顺昌县、浦城县、松溪县、政和县、建瓯市、建阳区、梅列区、三元区、将乐县、泰宁县、建宁县、沙县、尤溪县、明溪县、周宁县、古田县、屏南县 | 生态维护7.30，防灾减灾区6.52 |
| 闽西南山地丘陵保土生态维护区 | 44533.13 | 新罗区、长汀县、武平县、永定县、漳平市、连城县、上杭县、宁化县、清流县、永安市、大田县，仙游县，德化县、永春县、安溪县，长泰县、诏安县、南靖县、华安县、平和县 | 土壤保持6.96，生态维护区6.20 |
| 全省合计 | 122465.80 |  |  |

附表3 福建省水土流失重点预防区复核划分成果表

| 区域名称 | 地区 | 县 | 乡镇 | 土地总面积（hm2） | 流失总面积（hm2） | 平均流失率（%） | 平均中度以上流失比例（%） | 划分依据（自然保护区面积>120 Km2） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 自然保护区 | 自然保护区面积（Km2） |
| 武夷山省级水土流失重点预防区 | 南平市 | 光泽县 | 司前乡 | 41668.89 | 3336.12 | 8.01 | 51.13 | 武夷山国家级自然保护区 | 565.27 |
|  |  |  | 寨里镇 | 72337.80 | 7506.78 | 10.38 | 44.80 |  |  |
|  |  | 建阳区 | 黄坑镇 | 36998.02 | 584.15 | 1.58 | 50.92 |  |  |
|  |  | 武夷山市 | 武夷街道 | 23525.17 | 3064.46 | 13.03 | 49.54 |  |  |
|  |  |  | 星村镇 | 67582.05 | 2712.98 | 4.01 | 61.27 |  |  |
|  |  |  | 洋庄乡 | 48272.43 | 1846.37 | 3.82 | 56.69 |  |  |
|  | 合计 |  |  | 290384.36 | 19050.86 | 6.56 | 52.12 |  | 565.27 |
| 大金湖省级水土流失重点预防区 | 三明市 | 将乐县 | 白莲镇 | 29445.66 | 2460.32 | 8.36 | 73.06 | 龙栖山国家自然保护区 | 156.93 |
|  |  |  | 黄潭镇 | 29231.30 | 2306.58 | 7.89 | 73.06 |  |  |
|  |  |  | 万全乡 | 19643.08 | 1105.45 | 5.63 | 71.74 |  |  |
|  |  | 明溪县 | 枫溪乡 | 12207.33 | 124.28 | 1.02 | 12.74 | 君子峰自然保护区 | 138.48 |
|  |  |  | 盖洋镇 | 35027.62 | 3019.56 | 8.62 | 52.38 |  |  |
|  |  |  | 夏坊乡 | 23071.29 | 942.34 | 4.08 | 25.57 |  |  |
|  |  |  | 夏阳乡 | 35971.01 | 1838.38 | 5.11 | 64.41 | 均峰山自然保护区 | 17.1 |
|  |  | 泰宁县 | 大龙乡 | 31280.81 | 1119.27 | 3.58 | 27.90 | 世界自然遗产地 | 461 |
|  |  |  | 开善乡 | 13653.92 | 568.11 | 4.16 | 44.04 |  |  |
|  |  |  | 梅口乡 | 16471.64 | 722.26 | 4.38 | 32.79 | 泰宁峨眉峰自然保护区 | 126 |
|  | 合计 |  |  | 246003.66 | 14206.55 | 5.77 | 49.05 |  | 899.51 |
| 戴云山省级水土流失重点预防区 | 福州市 | 永泰县 | 城峰镇 | 8842.50 | 1693.27 | 19.15 | 50.28 | 永泰藤山自然保护区 | 159.1 |
|  |  |  | 赤锡乡 | 9873.15 | 1353.32 | 13.71 | 53.85 | 省政府公布一级水源地 |  |
|  |  |  | 洑口乡 | 13312.38 | 1805.89 | 13.57 | 58.62 |  |  |
|  |  |  | 葛岭镇 | 23991.99 | 2723.88 | 11.35 | 47.16 |  |  |
|  |  |  | 岭路乡 | 11459.73 | 715.93 | 6.25 | 44.84 |  |  |
|  |  |  | 嵩口镇 | 24852.64 | 3602.32 | 14.49 | 65.58 |  |  |
|  |  |  | 塘前乡 | 8862.24 | 668.94 | 7.55 | 29.10 |  |  |
|  |  |  | 梧桐镇 | 17203.98 | 1563.48 | 9.09 | 41.10 |  |  |
|  | 福州市 | 闽清县 | 东桥镇 | 17927.66 | 1073.68 | 5.99 | 67.58 | 闽清黄楮林自然保护区 | 135.11 |
|  |  |  | 桔林乡 | 10943.01 | 538.16 | 4.92 | 53.14 |  |  |
|  |  |  | 梅溪镇 | 13994.16 | 2041.79 | 14.59 | 49.16 |  |  |
|  |  |  | 雄江镇 | 11744.61 | 717.95 | 6.11 | 72.68 |  |  |
|  | 泉州市 | 德化县 | 雷峰镇 | 16404.28 | 810.53 | 4.94 | 56.22 | 戴云山自然保护区 |  |
|  |  |  | 龙门滩镇 | 19750.52 | 665.70 | 3.37 | 48.03 |  |  |
|  |  |  | 南埕镇 | 22502.62 | 1008.52 | 4.48 | 30.07 |  |  |
|  | 合计 |  |  | 231665.47 | 20983.36 | 9.06 | 40.82 |  | 428.93 |
| 梁野山省级水土流失重点预防区 | 龙岩市 | 武平县 | 城厢镇 | 16228.74 | 996.26 | 6.14 | 49.28 | 梁野山国家级自然保护区 | 143.65 |
|  |  |  | 桃溪镇 | 18003.71 | 1100.54 | 6.11 | 29.53 |  |  |
|  |  |  | 万安乡 | 10899.69 | 460.91 | 4.23 | 33.20 |  |  |
|  |  |  | 武东乡 | 13869.12 | 697.26 | 5.03 | 15.77 |  |  |
|  |  |  | 永平乡 | 25292.65 | 2150.04 | 8.50 | 30.67 |  |  |
|  |  |  | 中堡镇 | 18014.99 | 855.64 | 4.75 | 18.18 |  |  |
|  | 合计 |  |  | 102308.90 | 6260.65 | 6.12 | 29.44 |  | 143.65 |
| 总计 |  |  |  | 870362.39 | 60501.42 | 6.95 | 46.52 |  | 2037.36 |
| 占土地面积的比例（不含16个国家级重点治理县） |  |  |  | 9.92% |  |  |  |  |  |

附表4 福建省水土流失重点治理区复核划分成果表

| 区域名称 | 所在区域 |  |  | 土地总面积（hm2） | 流失总面积（hm2） | 流失率（%） | 中度以上流失比例（%） | 划分理由 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地区 | 县 | 乡镇 |  |  |  |  | 100个重点乡镇 | 国家重点工程 | 流失率≥8.80%；中度占比≥30% |
| 闽北省级水土流失重点治理区 | 南平市 | 建瓯市 | 川石乡 | 26640.51 | 3454.71 | 12.97 | 69.61 |  |  | √ |
|  |  |  | 东峰镇 | 30298.77 | 3093.02 | 10.21 | 35.26 |  |  | √ |
|  |  |  | 东游镇 | 41733.24 | 4888.80 | 11.71 | 66.53 |  |  | √ |
|  |  |  | 龙村乡 | 20788.83 | 2120.34 | 10.20 | 58.01 |  |  | √ |
|  |  |  | 水源乡 | 29138.54 | 6640.24 | 22.79 | 77.04 | √ |  | √ |
|  |  |  | 小桥镇 | 30116.27 | 2498.61 | 8.30 | 53.07 | √ |  |  |
|  |  | 浦城县 | 官路乡 | 10154.91 | 1611.34 | 15.87 | 37.07 | √ |  | √ |
|  |  |  | 盘亭乡 | 11413.94 | 2638.15 | 23.11 | 29.70 | √ |  |  |
|  |  |  | 忠信镇 | 42030.29 | 2864.28 | 6.81 | 46.43 |  |  |  |
|  |  | 松溪县 | 茶平乡 | 8602.61 | 496.26 | 5.77 | 32.93 | √ |  |  |
|  |  | 武夷山市 | 上梅乡 | 23325.74 | 793.29 | 3.40 | 51.97 |  | √ |  |
|  |  |  | 新丰街道 | 5167.47 | 544.01 | 10.53 | 61.41 |  | √ | √ |
|  |  |  | 兴田镇 | 33242.04 | 5814.60 | 17.49 | 45.73 | √ | √ | √ |
|  |  | 政和县 | 东平镇 | 21489.30 | 2473.03 | 11.51 | 34.73 |  |  | √ |
|  |  |  | 石屯镇 | 14657.53 | 2321.05 | 15.84 | 34.75 |  |  | √ |
|  |  |  | 星溪乡 | 21486.43 | 4621.07 | 21.51 | 41.15 | √ |  | √ |
|  |  |  | 杨源乡 | 23783.52 | 3698.72 | 15.55 | 46.42 |  |  | √ |
|  |  |  | 镇前镇 | 23556.62 | 2728.19 | 11.58 | 31.42 | √ |  |  |
|  |  | 建阳区 | 将口镇 | 19236.52 | 1249.22 | 6.49 | 61.21 |  |  |  |
|  |  |  | 水吉镇 | 27387.95 | 1667.90 | 6.09 | 47.32 |  |  |  |
|  |  |  | 潭城街道 | 2874.10 | 818.43 | 28.48 | 37.75 |  |  | √ |
|  |  |  | 童游街道 | 30727.23 | 1368.79 | 4.45 | 49.76 |  |  |  |
|  |  |  | 漳墩镇 | 29318.84 | 1452.09 | 4.95 | 60.02 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  | 527171.20 | 59856.12 | 11.35 | 48.23 |  |  | √ |
| 闽西北省级水土流失重点治理区 | 三明市 | 将乐县 | 大源乡 | 12093.95 | 647.31 | 5.35 | 71.74 | √ | √ |  |
|  |  |  | 古镛镇 | 16398.58 | 1770.93 | 10.80 | 75.80 |  |  | √ |
|  |  |  | 光明乡 | 17046.24 | 1327.48 | 7.79 | 73.06 |  | √ |  |
|  |  |  | 南口乡 | 18903.65 | 1776.31 | 9.40 | 73.63 |  |  | √ |
|  |  |  | 水南镇 | 2945.50 | 261.32 | 8.87 | 80.07 |  | √ | √ |
|  |  |  | 余坊乡 | 13635.82 | 766.21 | 5.62 | 71.74 |  | √ |  |
|  |  | 泰宁县 | 杉城镇 | 22635.22 | 2355.35 | 10.41 | 38.41 |  |  |  |
|  |  |  | 上青乡 | 8950.16 | 659.89 | 7.37 | 39.12 |  |  |  |
|  |  |  | 下渠乡 | 13166.50 | 1165.49 | 8.85 | 32.29 |  |  |  |
|  |  |  | 朱口镇 | 21768.19 | 3700.96 | 17.00 | 41.95 | √ | √ | √ |
|  | 南平市 | 光泽县 | 崇仁乡 | 13630.01 | 1860.67 | 13.65 | 59.28 |  | √ | √ |
|  |  |  | 杭川镇、鸾凤乡 | 30087.45 | 4086.42 | 13.58 | 57.16 |  | √ |  |
|  |  |  | 华桥乡 | 30383.29 | 3520.72 | 11.59 | 48.56 |  | √ | √ |
|  |  |  | 李坊乡 | 19802.53 | 2198.40 | 11.10 | 43.95 |  | √ | √ |
|  |  |  | 止马镇 | 16102.29 | 1718.92 | 10.68 | 51.56 |  | √ | √ |
|  |  | 邵武市 | 城郊镇 | 18855.94 | 2925.24 | 15.51 | 51.17 |  |  | √ |
|  |  |  | 大竹镇 | 13891.61 | 1330.60 | 9.58 | 47.97 |  |  | √ |
|  |  |  | 洪墩镇 | 14291.52 | 1516.36 | 10.61 | 41.92 |  |  | √ |
|  |  |  | 金坑乡 | 13692.04 | 2260.39 | 16.51 | 19.40 | √ |  |  |
|  |  |  | 拿口镇 | 34928.62 | 4257.76 | 12.19 | 49.02 |  |  | √ |
|  |  |  | 下沙镇 | 9334.65 | 1970.63 | 21.11 | 42.20 |  |  | √ |
|  |  |  | 张厝乡 | 13964.52 | 1363.08 | 9.76 | 42.06 |  |  | √ |
|  |  | 顺昌县 | 建西镇 | 13006.63 | 1475.56 | 11.34 | 31.10 |  |  | √ |
|  |  |  | 仁寿镇 | 17105.46 | 1851.67 | 10.83 | 29.10 | √ |  |  |
|  |  |  | 洋口镇 | 13882.46 | 1603.05 | 11.55 | 31.70 |  |  | √ |
|  |  |  | 元坑镇 | 17063.36 | 1988.39 | 11.65 | 35.74 |  |  | √ |
|  |  |  | 郑坊乡 | 13226.55 | 1254.70 | 9.49 | 29.33 |  |  |  |
|  |  | 延平区 | 王台镇 | 21859.32 | 1945.48 | 8.90 | 28.33 |  |  |  |
|  |  |  | 峡阳镇 | 17665.27 | 1554.54 | 8.80 | 29.53 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  | 490317.33 | 55113.83 | 11.24 | 47.13 |  |  | √ |
| 闽东省级水土流失重点治理区 | 福州市 | 闽侯县 | 白沙镇 | 17557.58 | 568.46 | 3.24 | 88.22 | √ |  | √ |
|  |  |  | 小箬乡 | 4773.75 | 1086.97 | 22.77 | 84.38 |  |  | √ |
|  |  |  | 洋里乡 | 14553.26 | 1469.62 | 10.10 | 76.88 |  |  | √ |
|  |  | 闽清县 | 下祝乡 | 8505.88 | 765.51 | 9.00 | 39.32 |  |  | √ |
|  | 宁德市 | 福安市 | 坂中畲族乡 | 6730.90 | 802.16 | 11.92 | 44.42 |  |  | √ |
|  |  |  | 城阳乡 | 15171.02 | 1456.39 | 9.60 | 57.20 |  |  | √ |
|  |  |  | 康厝畲族乡 | 10315.87 | 1751.69 | 16.98 | 52.09 | √ |  | √ |
|  |  |  | 穆云畲族乡 | 11983.35 | 1411.37 | 11.78 | 44.24 |  |  | √ |
|  |  |  | 上白石镇 | 7431.05 | 674.28 | 9.07 | 54.47 |  |  | √ |
|  |  |  | 社口镇 | 9267.88 | 1557.74 | 16.81 | 31.12 | √ |  | √ |
|  |  |  | 潭头镇 | 14728.49 | 1276.29 | 8.67 | 42.24 |  |  | √ |
|  | 宁德市 | 寿宁县 | 鳌阳镇 | 4866.04 | 873.74 | 17.96 | 45.43 |  |  | √ |
|  |  |  | 大安乡 | 12732.19 | 1129.35 | 8.87 | 46.42 |  |  | √ |
|  |  |  | 凤阳乡 | 8869.78 | 808.72 | 9.12 | 49.65 |  |  | √ |
|  |  |  | 南阳镇 | 12702.69 | 1385.99 | 10.91 | 46.57 | √ |  | √ |
|  |  |  | 平溪乡 | 13790.36 | 1658.50 | 12.03 | 40.41 |  |  | √ |
|  |  |  | 芹洋乡 | 8861.64 | 1043.79 | 11.78 | 51.84 |  |  | √ |
|  |  |  | 清源乡 | 8082.66 | 1404.15 | 17.37 | 44.15 | √ |  | √ |
|  |  |  | 托溪乡 | 11603.59 | 1044.08 | 9.00 | 48.70 |  |  | √ |
|  |  |  | 武曲镇 | 6135.02 | 1089.33 | 17.76 | 50.76 | √ |  | √ |
|  |  |  | 斜滩镇 | 11986.29 | 1488.46 | 12.42 | 62.84 |  |  | √ |
|  |  |  | 竹管垄乡 | 4143.28 | 450.28 | 10.87 | 52.64 |  |  | √ |
|  |  | 古田县 | 大桥镇 | 20062.94 | 1801.95 | 8.98 | 19.71 | √ |  |  |
|  |  |  | 鹤塘镇 | 21562.76 | 3596.37 | 16.68 | 36.29 |  |  | √ |
|  |  |  | 卓洋乡 | 8905.79 | 1035.94 | 11.63 | 15.48 | √ |  |  |
|  |  | 蕉城区 | 虎贝乡 | 15345.48 | 940.98 | 6.13 | 42.34 | √ |  |  |
|  | 合计 |  |  | 290669.54 | 32572.08 | 11.21 | 48.76 |  |  | √ |
| 闽中省级水土流失重点治理区 | 福州市 | 闽清县 | 白樟镇 | 7983.89 | 1360.93 | 17.05 | 67.10 |  |  | √ |
|  |  |  | 白中镇 | 4287.79 | 607.96 | 14.18 | 46.23 |  |  | √ |
|  |  |  | 坂东镇 | 6208.46 | 1027.88 | 16.56 | 58.60 | √ |  | √ |
|  |  |  | 池园镇 | 10727.54 | 1148.31 | 10.70 | 47.29 |  |  | √ |
|  |  |  | 金沙镇 | 17725.50 | 1366.03 | 7.71 | 57.42 |  |  |  |
|  |  |  | 梅城镇 | 1059.43 | 160.80 | 15.18 | 37.70 |  |  | √ |
|  |  |  | 三溪乡 | 4758.93 | 524.02 | 11.01 | 55.10 |  |  | √ |
|  |  |  | 塔庄镇 | 7289.44 | 633.65 | 8.69 | 55.14 |  |  |  |
|  |  |  | 云龙乡 | 4367.28 | 618.37 | 14.16 | 56.66 |  |  | √ |
|  |  | 永泰县 | 大洋镇 | 10774.82 | 1183.25 | 10.98 | 52.04 |  |  | √ |
|  |  |  | 东洋乡 | 4909.70 | 1380.71 | 28.12 | 64.35 | √ |  | √ |
|  |  |  | 富泉乡 | 6438.57 | 905.33 | 14.06 | 36.65 |  |  | √ |
|  |  |  | 红星乡 | 4610.75 | 689.12 | 14.95 | 49.77 |  |  | √ |
|  |  |  | 盘谷乡 | 3016.01 | 342.68 | 11.36 | 48.39 |  |  | √ |
|  |  |  | 同安镇 | 13896.10 | 1267.79 | 9.12 | 64.00 |  |  | √ |
|  |  |  | 霞拔乡 | 5957.76 | 701.70 | 11.78 | 69.98 |  |  | √ |
|  | 泉州市 | 德化县 | 赤水镇 | 9248.44 | 371.74 | 4.02 | 47.19 |  |  | √ |
|  |  |  | 大铭乡 | 8046.65 | 710.18 | 8.83 | 66.69 |  |  | √ |
|  |  |  | 盖德乡 | 8879.59 | 971.26 | 10.94 | 58.89 |  |  | √ |
|  |  |  | 葛坑镇 | 13292.81 | 1099.95 | 8.27 | 51.12 |  |  |  |
|  |  |  | 国宝乡 | 6123.69 | 413.36 | 6.75 | 45.51 | √ |  |  |
|  |  |  | 龙浔镇 | 4119.14 | 643.87 | 15.63 | 47.57 |  |  | √ |
|  |  |  | 美湖乡 | 9837.28 | 1543.11 | 15.69 | 39.73 |  |  | √ |
|  |  |  | 三班镇 | 5387.24 | 555.12 | 10.30 | 67.32 |  |  |  |
|  |  |  | 上涌镇 | 14366.19 | 1629.44 | 11.34 | 46.05 |  |  |  |
|  |  |  | 汤头乡 | 12534.53 | 857.62 | 6.84 | 59.51 |  |  |  |
|  |  |  | 浔中镇 | 6189.60 | 1028.90 | 16.62 | 62.43 |  |  |  |
|  | 三明市 | 永安市 | 曹远镇 | 19702.01 | 3361.93 | 17.06 | 35.69 |  |  | √ |
|  |  |  | 洪田镇 | 34318.34 | 2072.97 | 6.04 | 46.98 | √ |  |  |
|  |  |  | 永安市区 | 23310.96 | 3834.61 | 16.45 | 41.84 |  |  | √ |
|  |  | 尤溪县 | 管前镇 | 17679.82 | 4508.48 | 25.50 | 18.04 | √ |  |  |
|  |  |  | 联合乡 | 10308.16 | 968.61 | 9.40 | 38.97 |  |  | √ |
|  |  |  | 梅仙镇 | 23940.67 | 1335.19 | 5.58 | 27.23 |  |  |  |
|  |  |  | 西城镇 | 34677.94 | 3686.82 | 10.63 | 29.10 |  |  |  |
|  |  | 沙县 | 南霞乡 | 12200.54 | 1027.16 | 8.42 | 62.04 | √ |  |  |
|  |  |  | 南阳乡 | 6416.55 | 520.76 | 8.12 | 69.49 | √ |  |  |
|  | 合计 |  |  | 394592.12 | 45059.61 | 11.42 | 50.77 |  |  | √ |
| 闽西省级水土流失重点治理区 | 龙岩市 | 上杭县 | 白砂镇 | 19007.33 | 797.65 | 4.20 | 36.39 | √ | √ |  |
|  |  |  | 才溪镇 | 11482.86 | 1149.84 | 10.01 | 97.43 | √ |  |  |
|  |  |  | 官庄畲族乡 | 12071.74 | 1542.86 | 12.78 | 18.93 | √ | √ |  |
|  |  |  | 湖洋乡 | 12215.56 | 1232.34 | 10.09 | 33.51 | √ | √ |  |
|  |  |  | 旧县乡 | 16358.53 | 1489.90 | 9.11 | 53.63 |  | √ | √ |
|  |  |  | 临江镇、临城镇 | 19715.18 | 3275.03 | 16.61 | 31.14 | √ | √ |  |
|  |  |  | 庐丰畲族乡 | 13111.70 | 1913.31 | 14.59 | 18.42 | √ |  |  |
|  |  |  | 南阳镇 | 22091.95 | 2410.45 | 10.91 | 28.61 | √ |  | √ |
|  |  |  | 泮境乡 | 5211.32 | 74.05 | 1.42 | 28.89 |  | √ |  |
|  |  |  | 珊瑚乡 | 4255.79 | 457.28 | 10.74 | 10.01 |  | √ | √ |
|  |  |  | 通贤乡 | 6927.15 | 505.42 | 7.30 | 28.87 |  |  | √ |
|  |  | 武平县 | 十方镇 | 15721.65 | 1150.79 | 7.32 | 37.36 |  | √ |  |
|  |  |  | 岩前镇 | 18117.48 | 1403.24 | 7.75 | 44.13 | √ | √ |  |
|  | 合计 |  |  | 176288.24 | 17402.16 | 9.87 | 35.95 |  |  | √ |
| 闽南省级水土流失重点治理区 | 漳州市 | 龙海市 | 隆教畲族乡 | 7497.04 | 1931.66 | 25.77 | 47.76 |  |  | √ |
|  |  | 龙文区 | 郭坑镇 | 3537.25 | 302.48 | 8.55 | 82.58 | √ |  |  |
|  |  | 南靖县 | 丰田镇 | 4929.12 | 615.25 | 12.48 | 59.71 |  | √ | √ |
|  |  |  | 靖城镇 | 13975.70 | 2184.58 | 15.63 | 28.44 |  | √ |  |
|  |  |  | 龙山镇 | 30522.57 | 2957.42 | 9.69 | 25.91 |  | √ |  |
|  |  |  | 书洋镇 | 18145.61 | 4236.80 | 23.35 | 21.24 | √ | √ |  |
|  |  | 芗城区 | 浦南镇 | 6624.73 | 360.25 | 5.44 | 47.52 | √ |  |  |
|  |  | 云霄县 | 陈岱镇 | 6477.30 | 739.86 | 11.42 | 49.71 | √ |  | √ |
|  |  |  | 列屿镇 | 5034.35 | 825.73 | 16.40 | 53.37 |  |  | √ |
|  |  |  | 莆美镇 | 6871.47 | 1048.26 | 15.26 | 37.14 |  |  | √ |
|  |  |  | 云陵镇 | 1569.10 | 136.00 | 8.67 | 59.12 |  |  |  |
|  |  | 漳浦县 | 赤岭畲族乡 | 11460.58 | 1235.52 | 10.78 | 27.40 |  |  |  |
|  |  |  | 赤土乡 | 11847.50 | 1454.25 | 12.27 | 24.67 |  |  |  |
|  |  |  | 佛昙镇 | 7525.50 | 663.55 | 8.82 | 32.94 |  |  |  |
|  |  |  | 官浔镇 | 8202.28 | 1081.63 | 13.19 | 24.13 |  |  |  |
|  |  |  | 湖西畲族乡 | 8022.44 | 869.74 | 10.84 | 33.42 |  |  | √ |
|  |  |  | 旧镇 | 10692.90 | 1577.26 | 14.75 | 39.10 |  |  | √ |
|  |  |  | 南浦乡 | 10052.41 | 754.49 | 7.51 | 38.42 | √ |  |  |
|  |  |  | 长桥镇 | 13590.16 | 1630.82 | 12.00 | 33.03 | √ |  | √ |
|  |  | 长泰县 | 陈巷镇 | 24358.33 | 2797.99 | 11.49 | 57.86 | √ |  | √ |
|  |  |  | 枋洋镇 | 20340.88 | 2096.37 | 10.31 | 45.19 |  |  | √ |
|  |  |  | 武安镇 | 13365.33 | 2374.07 | 17.76 | 67.47 |  |  | √ |
|  | 合计 |  |  | 244642.55 | 31873.97 | 13.03 | 42.55 |  |  | √ |
| 沿海省级水土流失重点治理区 | 宁德市 | 霞浦县 | 沙江镇 | 10022.51 | 1307.00 | 13.04 | 9.47 |  |  |  |
|  |  |  | 溪南镇 | 10579.83 | 1541.51 | 14.57 | 6.04 |  |  |  |
|  |  |  | 长春镇 | 15909.43 | 1208.93 | 7.60 | 7.87 | √ |  |  |
|  | 福州市 | 福清市 | 东瀚镇 | 7665.46 | 1430.05 | 18.66 | 15.05 | √ |  |  |
|  |  |  | 高山镇 | 4440.89 | 356.88 | 8.04 | 35.21 |  |  |  |
|  |  |  | 三山镇 | 10569.57 | 967.30 | 9.15 | 30.02 |  |  | √ |
|  |  | 连江县 | 东岱镇 | 2412.51 | 305.90 | 12.68 | 42.22 |  |  | √ |
|  |  |  | 坑园镇 | 2299.57 | 397.09 | 17.27 | 57.18 |  |  | √ |
|  |  |  | 浦口镇 | 5153.68 | 429.55 | 8.33 | 73.17 |  |  |  |
|  |  |  | 晓澳镇 | 2018.03 | 207.40 | 10.28 | 41.04 | √ |  | √ |
|  |  |  | 筱埕镇 | 3346.75 | 558.18 | 16.68 | 54.41 | √ |  | √ |
|  |  | 罗源县 | 白塔乡 | 7161.71 | 862.33 | 12.04 | 81.28 |  |  | √ |
|  |  |  | 西兰乡 | 7763.78 | 1020.81 | 13.15 | 66.96 |  |  | √ |
|  | 泉州市 | 惠安县 | 黄塘镇 | 6416.48 | 470.35 | 7.33 | 38.18 | √ |  |  |
|  |  |  | 紫山镇 | 9223.72 | 541.84 | 5.87 | 33.74 | √ |  |  |
|  |  | 泉港区 | 涂岭镇 | 14087.96 | 2580.76 | 18.32 | 47.79 |  |  | √ |
|  | 莆田市 | 涵江区 | 白沙镇 | 7459.91 | 241.53 | 3.24 | 12.09 |  |  |  |
|  |  |  | 萩芦镇 | 8599.98 | 7.46 | 0.09 | 13.26 |  |  |  |
|  |  | 荔城区 | 北高镇 | 7152.57 | 1607.23 | 22.47 | 12.26 |  |  |  |
|  |  |  | 西天尾镇 | 6140.55 | 401.74 | 6.54 | 14.03 |  |  |  |
|  |  | 秀屿区 | 埭头镇 | 10718.54 | 1917.13 | 17.89 | 22.14 |  |  |  |
|  |  |  | 东峤镇 | 8380.65 | 723.43 | 8.63 | 19.12 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  | 167524.08 | 19084.37 | 11.39 | 33.30 |  |  |  |
| 总计 |  |  |  | 2291205.06 | 260962.14 | 11.39 | 45.03 | 49 | 26 |  |
| 占全省土地面积的比例（不含16个国家级重点治理县） |  |  |  | 26.13% |  |  |  |  |  |  |

附表5    坡耕地水土流失综合治理措施分县规划表

| 区划名称 | 县（市、区） | 坡耕地治理面积（km2） | 坡改梯（km2） |  |  | 排灌沟渠（km） | 蓄水池（口） | 道路（km） | 地埂植物（km2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 水平梯田 | 反坡梯田 | 石坎（埂）梯田 |  |  |  |  |
| 闽东北山地保土水质维护区 | 福鼎市 | 16.65 | 3.15 | 11.20 | 2.30 | 96.30 | 500 | 99.60 | 2.30 |
|  | 霞浦县 | 13.33 | 2.53 | 8.98 | 1.82 | 77.10 | 400 | 79.74 | 1.84 |
|  | 合计 | 29.98 | 5.68 | 20.18 | 4.12 | 173.40 | 900 | 179.34 | 4.14 |
| 闽西北山地丘陵生态维护减灾区 | 建瓯市 | 9.99 | 1.89 | 6.72 | 1.38 | 57.78 | 300 | 59.76 | 1.38 |
|  | 合计 | 9.99 | 1.89 | 6.72 | 1.38 | 57.78 | 300 | 59.76 | 1.38 |
| 闽东南沿海丘陵平原人居环境维护水质维护区 | 南安市 | 13.34 | 2.52 | 8.98 | 1.84 | 77.14 | 400 | 79.80 | 1.84 |
|  | 漳浦县 | 3.33 | 0.63 | 2.24 | 0.46 | 19.26 | 100 | 19.92 | 0.46 |
|  | 合计 | 16.67 | 3.15 | 11.22 | 2.30 | 96.40 | 500 | 99.72 | 2.30 |
| 闽西南山地丘陵保土生态维护区 | 安溪县 | 16.67 | 3.15 | 11.22 | 2.30 | 96.40 | 500 | 99.72 | 2.30 |
|  | 德化县 | 3.33 | 0.63 | 2.24 | 0.46 | 19.26 | 100 | 19.92 | 0.46 |
|  | 南靖县 | 6.66 | 1.26 | 4.48 | 0.92 | 38.52 | 200 | 39.84 | 0.92 |
|  | 长汀县 | 3.34 | 0.63 | 2.25 | 0.46 | 19.31 | 100 | 19.98 | 0.46 |
|  | 诏安县 | 13.33 | 2.52 | 8.97 | 1.84 | 77.09 | 400 | 79.74 | 1.84 |
|  | 仙游县 | 13.34 | 2.52 | 8.98 | 1.84 | 77.14 | 400 | 79.80 | 1.84 |
|  | 永春县 | 16.68 | 3.15 | 11.23 | 2.30 | 96.45 | 500 | 99.78 | 2.30 |
|  | 永定区 | 3.34 | 0.63 | 2.25 | 0.46 | 19.32 | 100 | 19.99 | 0.45 |
|  | 合计 | 76.69 | 14.49 | 51.62 | 10.58 | 443.49 | 2300 | 458.77 | 10.57 |
|  | 总计 | 133.33 | 25.21 | 89.74 | 18.38 | 771.07 | 4000 | 797.59 | 18.39 |

附表6  崩岗水土流失综合治理措施分县规划表

| 区划名称 | 县（市、区） | 治理数量（个） | 崩岗面积（hm2） | 水保林（hm2） | 谷坊（座） |  | 截排水沟（km） | 崩壁台阶（万m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 石谷坊 | 土谷坊 |  |  |
| 闽西北山地丘陵生态维护减灾区 | 邵武市 | 35 | 9.02 | 9.02 | 9 | 28 | 6.30 | 3.02 |
|  | 合计 | 35 | 9.02 | 9.02 | 9 | 28 | 6.30 | 3.02 |
| 闽东南沿海丘陵平原人居环境维护水质维护区 | 荔城区 | 11 | 0.17 | 0.17 | 3 | 9 | 1.98 | 0.95 |
|  | 南安市 | 82 | 44.03 | 44.03 | 21 | 64 | 14.79 | 7.06 |
|  | 合计 | 93 | 44.20 | 44.20 | 24 | 73 | 16.77 | 8.01 |
| 闽西南山地丘陵保土生态维护区 | 安溪县 | 532 | 95.62 | 95.62 | 134 | 426 | 95.89 | 45.84 |
|  | 上杭县 | 53 | 28.67 | 28.67 | 14 | 41 | 9.54 | 4.58 |
|  | 武平县 | 42 | 8.92 | 8.92 | 11 | 34 | 7.56 | 3.62 |
|  | 永春县 | 55 | 22.74 | 22.74 | 14 | 44 | 9.92 | 4.73 |
|  | 永定区 | 34 | 5.09 | 5.09 | 9 | 27 | 6.12 | 2.93 |
|  | 漳平市 | 45 | 3.29 | 3.29 | 12 | 36 | 8.10 | 3.88 |
|  | 长汀县 | 54 | 10.98 | 10.98 | 15 | 42 | 9.72 | 4.65 |
|  | 诏安县 | 57 | 21.90 | 21.90 | 15 | 45 | 10.26 | 4.92 |
|  | 合计 | 872 | 197.21 | 197.21 | 224 | 695 | 157.11 | 75.15 |
|  | 总计 | 1000 | 250.43 | 250.43 | 257 | 796 | 180.18 | 86.18 |

附表7 小流域综合治理措施分县规划表

| 一级区 | 县（市、区） | 治理面积 | 封禁 | 水保林 | 经济林 | 种草 | 坡改梯 | 道路 | 排灌沟渠 | 蓄水池 | 护岸 | 谷坊 | 拦砂坝（座） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (km2） | (km2） | （km2） | （km2） | （km2） | （km2） | (km) | (km) | (口) | （km） | （座） |  |
| 闽东北山地保土水质维护区 | 蕉城 | 48.56 | 36.91 | 8.26 | 0.00 | 0.58 | 2.82 | 25.25 | 27.19 | 97 | 12.63 | 49 | 0 |
|  | 寿宁 | 96.71 | 73.50 | 16.44 | 0.00 | 1.16 | 5.61 | 50.29 | 54.16 | 193 | 25.14 | 97 | 0 |
|  | 福鼎 | 24.06 | 18.29 | 4.09 | 0.00 | 0.29 | 1.40 | 12.51 | 13.47 | 48 | 6.26 | 24 | 0 |
|  | 福安 | 108.23 | 82.25 | 18.40 | 0.00 | 1.30 | 6.28 | 56.28 | 60.61 | 216 | 28.14 | 108 | 0 |
|  | 柘荣 | 25.87 | 19.66 | 4.40 | 0.00 | 0.31 | 1.50 | 13.45 | 14.49 | 52 | 6.73 | 26 | 0 |
|  | 霞浦 | 71.16 | 54.08 | 12.10 | 0.00 | 0.85 | 4.13 | 37.00 | 39.85 | 142 | 18.50 | 71 | 0 |
|  | 罗源 | 29.63 | 22.52 | 5.04 | 0.00 | 0.36 | 1.72 | 15.41 | 16.59 | 59 | 7.70 | 30 | 0 |
|  | 连江 | 20.28 | 15.41 | 3.45 | 0.00 | 0.24 | 1.18 | 10.55 | 11.36 | 41 | 5.27 | 20 | 0 |
|  | 小计 | 424.5 | 322.62 | 72.17 | 0.00 | 5.09 | 24.62 | 220.74 | 237.72 | 849 | 110.37 | 425 | 0 |
| 闽西北山地丘陵生态维护减灾区 | 永泰 | 132.88 | 99.66 | 15.75 | 6.64 | 0.00 | 10.83 | 102.32 | 69.10 | 797 | 23.92 | 133 | 133 |
|  | 闽清 | 103.46 | 77.60 | 12.26 | 5.17 | 0.00 | 8.43 | 79.66 | 53.80 | 621 | 18.62 | 103 | 103 |
|  | 延平 | 53.08 | 39.81 | 6.29 | 2.65 | 0.00 | 4.33 | 40.87 | 27.60 | 318 | 9.55 | 53 | 53 |
|  | 武夷山 | 101.78 | 76.34 | 12.06 | 5.09 | 0.00 | 8.30 | 78.37 | 52.93 | 611 | 18.32 | 102 | 102 |
|  | 光泽 | 117.27 | 87.95 | 13.90 | 5.86 | 0.00 | 9.56 | 90.30 | 60.98 | 704 | 21.11 | 117 | 117 |
|  | 邵武 | 159.96 | 119.97 | 18.96 | 8.00 | 0.00 | 13.04 | 123.17 | 83.18 | 960 | 28.79 | 160 | 160 |
|  | 顺昌 | 103.08 | 77.31 | 12.21 | 5.15 | 0.00 | 8.40 | 79.37 | 53.60 | 618 | 18.55 | 103 | 103 |
|  | 浦城 | 96.31 | 72.23 | 11.41 | 4.82 | 0.00 | 7.85 | 74.16 | 50.08 | 578 | 17.34 | 96 | 96 |
|  | 松溪 | 35.4 | 26.55 | 4.19 | 1.77 | 0.00 | 2.89 | 27.26 | 18.41 | 212 | 6.37 | 35 | 35 |
|  | 政和 | 107.71 | 80.78 | 12.76 | 5.39 | 0.00 | 8.78 | 82.94 | 56.01 | 646 | 19.39 | 108 | 108 |
|  | 建瓯 | 183.38 | 137.54 | 21.73 | 9.17 | 0.00 | 14.95 | 141.20 | 95.36 | 1100 | 33.01 | 183 | 183 |
|  | 建阳 | 75.69 | 56.77 | 8.97 | 3.78 | 0.00 | 6.17 | 58.28 | 39.36 | 454 | 13.62 | 76 | 76 |
|  | 梅列 | 22.28 | 16.71 | 2.64 | 1.11 | 0.00 | 1.82 | 17.16 | 11.59 | 134 | 4.01 | 22 | 22 |
|  | 三元 | 35.6 | 26.70 | 4.22 | 1.78 | 0.00 | 2.90 | 27.41 | 18.51 | 214 | 6.41 | 36 | 36 |
|  | 将乐 | 87.76 | 65.82 | 10.40 | 4.39 | 0.00 | 7.15 | 67.58 | 45.64 | 527 | 15.80 | 88 | 88 |
|  | 泰宁 | 78.9 | 59.18 | 9.35 | 3.95 | 0.00 | 6.43 | 60.75 | 41.03 | 473 | 14.20 | 79 | 79 |
|  | 建宁 | 173.24 | 129.93 | 20.53 | 8.66 | 0.00 | 14.12 | 133.39 | 90.08 | 1039 | 31.18 | 173 | 173 |
|  | 沙县 | 58.77 | 44.08 | 6.96 | 2.94 | 0.00 | 4.79 | 45.25 | 30.56 | 353 | 10.58 | 59 | 59 |
|  | 尤溪 | 130.09 | 97.57 | 15.42 | 6.50 | 0.00 | 10.60 | 100.17 | 67.65 | 781 | 23.42 | 130 | 130 |
|  | 明溪 | 31.55 | 23.66 | 3.74 | 1.58 | 0.00 | 2.57 | 24.29 | 16.41 | 189 | 5.68 | 32 | 32 |
|  | 周宁 | 35.48 | 26.61 | 4.20 | 1.77 | 0.00 | 2.89 | 27.32 | 18.45 | 213 | 6.39 | 35 | 35 |
|  | 古田 | 127 | 95.25 | 15.05 | 6.35 | 0.00 | 10.35 | 97.79 | 66.04 | 762 | 22.86 | 127 | 127 |
|  | 屏南 | 30.3 | 22.73 | 3.59 | 1.52 | 0.00 | 2.47 | 23.33 | 15.76 | 182 | 5.45 | 30 | 30 |
|  | 小计 | 2080.97 | 1560.73 | 246.59 | 104.05 | 0.00 | 169.60 | 1602.35 | 1082.10 | 12486 | 374.57 | 2081 | 2081 |
| 闽东南沿海丘陵平原人居环境维护水质维护区 | 鼓楼 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
|  | 台江 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
|  | 仓山 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
|  | 马尾 | 3.68 | 3.09 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 1.95 | 3.61 | 18 | 1.18 | 4 | 0 |
|  | 晋安 | 11.03 | 9.25 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 5.85 | 10.81 | 55 | 3.53 | 11 | 0 |
|  | 闽侯 | 94.04 | 78.90 | 5.87 | 0.00 | 0.00 | 9.27 | 49.84 | 92.16 | 470 | 30.09 | 94 | 0 |
|  | 长乐 | 10.32 | 8.66 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | 5.47 | 10.11 | 52 | 3.30 | 10 | 0 |
|  | 福清 | 49.41 | 41.45 | 3.08 | 0.00 | 0.00 | 4.87 | 26.19 | 48.42 | 247 | 15.81 | 49 | 0 |
|  | 平潭 | 16.76 | 14.06 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 1.65 | 8.88 | 16.42 | 84 | 5.36 | 17 | 0 |
|  | 荔城 | 16.69 | 14.00 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 1.65 | 8.85 | 16.36 | 83 | 5.34 | 17 | 0 |
|  | 城厢 | 17.04 | 14.30 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 1.68 | 9.03 | 16.70 | 85 | 5.45 | 17 | 0 |
|  | 涵江 | 21.2 | 17.79 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 2.09 | 11.24 | 20.78 | 106 | 6.78 | 21 | 0 |
|  | 秀屿 | 42.05 | 35.28 | 2.62 | 0.00 | 0.00 | 4.15 | 22.29 | 41.21 | 210 | 13.46 | 42 | 0 |
|  | 鲤城 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
|  | 丰泽 | 5.5 | 4.61 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 2.92 | 5.39 | 28 | 1.76 | 6 | 0 |
|  | 洛江 | 10.75 | 9.02 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | 5.70 | 10.54 | 54 | 3.44 | 11 | 0 |
|  | 泉港 | 11.96 | 10.03 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 1.18 | 6.34 | 11.72 | 60 | 3.83 | 12 | 0 |
|  | 惠安 | 20.57 | 17.26 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 2.03 | 10.90 | 20.16 | 103 | 6.58 | 21 | 0 |
|  | 南安 | 171.03 | 143.49 | 10.67 | 0.00 | 0.00 | 16.86 | 90.65 | 167.61 | 855 | 54.73 | 171 | 0 |
|  | 晋江 | 12.93 | 10.85 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 1.27 | 6.85 | 12.67 | 65 | 4.14 | 13 | 0 |
|  | 石狮 | 6.09 | 5.11 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 3.23 | 5.97 | 30 | 1.95 | 6 | 0 |
|  | 金门 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
|  | 思明 | 3.29 | 2.76 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 1.74 | 3.22 | 16 | 1.05 | 3 | 0 |
|  | 海沧 | 10.6 | 8.89 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 5.62 | 10.39 | 53 | 3.39 | 11 | 0 |
|  | 湖里 | 1.16 | 0.97 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.61 | 1.14 | 6 | 0.37 | 1 | 0 |
|  | 集美 | 7.93 | 6.65 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 4.20 | 7.77 | 40 | 2.54 | 8 | 0 |
|  | 同安 | 33.52 | 28.12 | 2.09 | 0.00 | 0.00 | 3.31 | 17.77 | 32.85 | 168 | 10.73 | 34 | 0 |
|  | 翔安 | 19.95 | 16.74 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | 1.97 | 10.57 | 19.55 | 100 | 6.38 | 20 | 0 |
|  | 芗城 | 3.09 | 2.59 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 1.64 | 3.03 | 15 | 0.99 | 3 | 0 |
|  | 龙文 | 2.22 | 1.86 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 1.18 | 2.18 | 11 | 0.71 | 2 | 0 |
|  | 漳浦 | 108.41 | 90.96 | 6.76 | 0.00 | 0.00 | 10.69 | 57.46 | 106.24 | 542 | 34.69 | 108 | 0 |
|  | 云霄 | 74.93 | 62.87 | 4.68 | 0.00 | 0.00 | 7.39 | 39.71 | 73.43 | 375 | 23.98 | 75 | 0 |
|  | 东山 | 9.33 | 7.83 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | 4.94 | 9.14 | 47 | 2.99 | 9 | 0 |
|  | 龙海 | 101.27 | 84.97 | 6.32 | 0.00 | 0.00 | 9.99 | 53.67 | 99.24 | 506 | 32.41 | 101 | 0 |
|  | 小计 | 896.74 | 752.36 | 55.96 | 0.00 | 0.00 | 88.42 | 475.28 | 878.82 | 4484 | 286.96 | 897 | 0 |
| 闽西南山地丘陵保土生态维护区 | 新罗 | 69.71 | 49.37 | 4.93 | 7.01 | 0.00 | 8.40 | 98.29 | 95.50 | 418 | 13.94 | 70 | 0 |
|  | 长汀 | 233.34 | 165.25 | 16.50 | 23.47 | 0.00 | 28.12 | 329.01 | 319.68 | 1400 | 46.67 | 233 | 0 |
|  | 武平 | 99.19 | 70.25 | 7.01 | 9.98 | 0.00 | 11.95 | 139.86 | 135.89 | 595 | 19.84 | 99 | 0 |
|  | 永定 | 134.36 | 95.15 | 9.50 | 13.52 | 0.00 | 16.19 | 189.45 | 184.07 | 806 | 26.87 | 134 | 0 |
|  | 漳平 | 109.27 | 77.39 | 7.73 | 10.99 | 0.00 | 13.17 | 154.07 | 149.70 | 656 | 21.85 | 109 | 0 |
|  | 连城 | 127.5 | 90.30 | 9.01 | 12.83 | 0.00 | 15.36 | 179.78 | 174.68 | 765 | 25.50 | 128 | 0 |
|  | 上杭 | 159.4 | 112.89 | 11.27 | 16.04 | 0.00 | 19.21 | 224.75 | 218.38 | 956 | 31.88 | 159 | 0 |
|  | 宁化 | 220.55 | 156.19 | 15.59 | 22.19 | 0.00 | 26.58 | 310.98 | 302.15 | 1323 | 44.11 | 221 | 0 |
|  | 清流 | 145.74 | 103.21 | 10.30 | 14.66 | 0.00 | 17.56 | 205.49 | 199.66 | 874 | 29.15 | 146 | 0 |
|  | 永安 | 118.14 | 83.67 | 8.35 | 11.88 | 0.00 | 14.24 | 166.58 | 161.85 | 709 | 23.63 | 118 | 0 |
|  | 大田 | 108.25 | 76.66 | 7.65 | 10.89 | 0.00 | 13.04 | 152.63 | 148.30 | 650 | 21.65 | 108 | 0 |
|  | 仙游 | 45.12 | 31.95 | 3.19 | 4.54 | 0.00 | 5.44 | 63.62 | 61.81 | 271 | 9.02 | 45 | 0 |
|  | 德化 | 66.5 | 47.10 | 4.70 | 6.69 | 0.00 | 8.01 | 93.77 | 91.11 | 399 | 13.30 | 67 | 0 |
|  | 永春 | 72.04 | 51.02 | 5.09 | 7.25 | 0.00 | 8.68 | 101.58 | 98.69 | 432 | 14.41 | 72 | 0 |
|  | 安溪 | 271.06 | 191.96 | 19.16 | 27.27 | 0.00 | 32.66 | 382.19 | 371.35 | 1626 | 54.21 | 271 | 0 |
|  | 长泰 | 45.02 | 31.88 | 3.18 | 4.53 | 0.00 | 5.42 | 63.48 | 61.68 | 270 | 9.00 | 45 | 0 |
|  | 诏安 | 98.4 | 69.69 | 6.96 | 9.90 | 0.00 | 11.86 | 138.74 | 134.81 | 590 | 19.68 | 98 | 0 |
|  | 南靖 | 92.4 | 65.44 | 6.53 | 9.30 | 0.00 | 11.13 | 130.28 | 126.59 | 554 | 18.48 | 92 | 0 |
|  | 华安 | 77.82 | 55.11 | 5.50 | 7.83 | 0.00 | 9.38 | 109.73 | 106.61 | 467 | 15.56 | 78 | 0 |
|  | 平和 | 168.16 | 119.09 | 11.89 | 16.92 | 0.00 | 20.26 | 237.11 | 230.38 | 1009 | 33.63 | 168 | 0 |
|  | 小计 | 2461.96 | 1743.56 | 174.06 | 247.67 | 0.00 | 296.67 | 3471.38 | 3372.90 | 14772 | 492.39 | 2462 | 0 |
| 全省 | 合计 | 5864.17 | 4379.27 | 548.78 | 351.72 | 5.09 | 579.31 | 5769.74 | 5571.54 | 32590 | 1264.30 | 5864 | 2081 |

附表8 规划总投资匡算表

单位：万元

| 区划名称 | 预防规划 |  | 治理规划 |  |  |  |  |  | 监测规划 | 科技支撑 | 综合监管 | 信息化建设 | 投资合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预防措施 | 治理措施 | 坡耕地水土流失综合治理工程 | 崩岗治理工程 | 小流域水土流失综合治理工程 | 水土流失综合防治示范区建设工程 | 矿山水土流失综合治理工程 | 人居环境综合整治工程 |  |  |  |  |  |
| 闽东北山地保土水质维护区 | 2845.80 | 1351.16 | 11035.62 |  | 33951.51 | 2250 | 9000 | 16560 | 5240.56 | 15000 | 9000 | 8500 | 901707.30 |
| 闽西北山地丘陵生态维护减灾区 | 24273.40 | 8836.07 | 3677.31 | 281.40 | 166977.03 | 2250 | 7500 | 37260 |  |  |  |  |  |
| 闽东南沿海丘陵平原人居环境维护水质维护区 | 10789.60 | 6493.54 | 6136.21 | 747.72 | 71757.13 | 3250 | 30000 | 47380 |  |  |  |  |  |
| 闽西南山地丘陵保土生态维护区 | 18498.40 | 12043.67 | 28229.52 | 7010.88 | 197670.77 | 6750 | 45000 | 44160 |  |  |  |  |  |
| 总计 | 56407.20 | 28724.44 | 49078.66 | 8040.00 | 470356.44 | 14500 | 91500 | 145360 | 5240.56 | 15000 | 9000 | 8500 | 901707.30 |

附表9  近期重点项目投资汇总表

单位：万元

| 区划名称 | 预防规划 |  | 治理规划 |  |  |  |  |  | 监测规划 | 科技支撑 | 综合监管 | 信息化建设 | 投资合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 重要江河源头区工程 | 重要饮水水源地工程 | 坡耕地水土流失综合治理工程 | 崩岗治理工程 | 小流域水土流失综合治理工程 | 水土流失综合防治示范区建设工程 | 矿山水土流失综合治理工程 | 人居环境综合整治工程 |  |  |  |  |  |
| 闽东北山地保土水质维护区 |  | 1355.93 | 3677.32 |  | 16056.01 | 2250 | 4500 | 4140 | 5240.56 | 15000 | 9000 | 8500 | 488143.63 |
| 闽西北山地丘陵生态维护减灾区 | 13797.52 | 6438.26 | 2451.55 | 72.36 | 68479.99 | 2250 | 3000 | 9890 |  |  |  |  |  |
| 闽东南沿海丘陵平原人居环境维护水质维护区 |  | 9899.47 | 3677.32 | 369.84 | 18308.59 | 3250 | 15000 | 12420 |  |  |  |  |  |
| 闽西南山地丘陵保土生态维护区 | 10033.21 | 2127.85 | 14709.28 | 4148.64 | 140137.58 | 6750 | 22500 | 20700 |  |  |  |  |  |
| 总计 | 23830.73 | 19821.51 | 24515.47 | 4590.84 | 242982.17 | 14500 | 45000 | 47150 | 5240.56 | 15000 | 9000 | 8500 | 460131.28 |