水利工程现代化管理及智能巡查服务体系构建服务

项目监理服务内容及要求

一、项目概况

（一）项目背景

（1）政策背景要求

随着极端天气频发、管理要求日益精细化，传统水利工程运行管理模式在巡查效率、风险预警、问题反馈等方面面临挑战，亟需按照《水利部办公厅关于印发2024年水利工程建设工作要点的通知》（办建设〔2024〕101号）、《水利部等六部门关于加强水库大坝安全管理工作的通知》（水运管〔2024〕220号）、《福建省水利工程管理条例》的要求，开展福建省水利工程现代化管理及智能巡查服务体系构建服务项目，结合现代化技术手段，在提升管理效能同时，推动水利工程运行管理向数字化、智能化转型。

（2）福建省水利工程运行管理信息平台现状

福建省水利工程运行管理信息平台（原福建省水库运行管理信息平台）经过多年建设，整合了3522座水库大坝、2349段堤防、1390座水闸的工程管理功能，实现了对全省水利工程管理单位、监管单位及巡查员的全面用户覆盖，并提供涵盖工程特征、运行管理、巡查巡检等方面的综合业务支持。平台采用负载均衡的方式部署于福建省电子政务云，使用电子政务云提供的网络与环境，为福建省水利工程的高效管理和决策提供了强有力的信息化支持。

（3）福建省水利工程运行管理数据现状福建省水利工程运行管理信息平台积累了大量水利工程运管数据，包括全省水利工程责任制数据、水库水位监测数据、水库库容曲线数据、水库巡查数据、水库大坝安全监测数据、安全鉴定数据、除险加固数据、数据治理情况等。。

（二）项目概述

项目服务内容主要包括水利工程现代化管理服务、智能巡查服务体系构建服务、日常服务与应急服务。

二、监理服务内容及要求

按照国家标准、水利工程现代化管理及智能巡查服务体系构建服务项目招投标文件和服务合同等相关要求，对服务单位的合同履行情况及服务质量进行监理。

（一）工作内容

本标为水利工程现代化管理及智能巡查服务体系构建服务项目的监理服务，中标人应对该项目的服务合同签订阶段、实施阶段、验收和考核考评阶段实行全过程监理，实现监理工作“控制、管理、协调”的目标。

1．对服务合同的签订和建设中遇到的问题提供咨询意见。

2．监督本服务项目实施工作，具体包含水利工程现代化管理服务、智能巡查服务体系构建服务、日常服务与应急服务四部分内容。协助业主进行总体把握和评估，以确保满足业主使用要求。

3.水利工程现代化管理服务的监理：监理中标单位应根据服务招标文件要求，审核服务中标单位对于数字信息档案构建服务、运行管理数字画像评分服务、汛期水位预警处置服务、汛期纳雨能力分析服务、堤防地理信息数据收集校核及上图服务管理保护范围收集校核及上图服务、水利工程流域信息梳理及上图服务是否满足服务招标文件要求。

4.智能巡查服务体系构建服务的监理：监理中标单位应督促监管服务中标单位及时开展相应巡查分析服务，对其提供的水库巡查台账标准化服务、全省水库日常巡查分析评价及智能巡查服务体系构建服务成果整编，确认是否满足服务招标文件要求。

5.日常服务方面的监理：监理中标单位应根据服务招标文件要求督促并核实服务中标单位提供至少1名日常服务人员严格遵守项目任务要求，协助推进本次服务内容的正常开展，按照服务期限规定的时间节点及时交付项目成果。

6.应急服务方面的监理：督促服务中标单位对于具有技术难度较高的任务或应急事件发生时，快速响应福建省洪水预警报中心（福建省水利信息中心）的需求，并结合具体情况开展应急处置服务。

7.年度考核考评：监理中标单位根据服务合同条款，以及服务期要求中的水利工程现代化管理服务部分内容相应成果、年度（服务周期内）各项成果服务期确认。对福建省水利工程现代化管理及智能巡查服务体系构建服务的服务提供商提供本次项目服务考核建议。

8.监理中标单位在本项目建设的各个阶段，对所产生的信息进行比对、整理、核实、抽查，协助业主单位建立信息管理制度，产生包括实施细则、监理报告、验收报告、年度考核评价、总结报告等完整的总控类文档、监理实施类文档和回复（批复）类文档。

9.按照预定计划对建设进度进行有效控制，根据项目整体进度要求，结合项目的特点对服务中标单位提交的进度计划进行审查、修改。在进度计划的执行过程中，按计划对施工活动进行全面控制，检查和分析计划的执行情况；并根据实际情况调整计划，以确保工程按合同规定的日期竣工。

10.按照合同对投资总额进行有效控制，监理单位按采购合同的规定负责审核服务中标单位提交的进度付款单，提出审核意见；服务过程中随时督促施工方，严格控制投资变更。

11.依据合同及其附件的相关条款梳理验收程序和标准，监理单位协助业主单位做好对服务中标单位提交的验收计划合理性审核工作。在此基础上，协助业主单位制定验收程序和标准。

（二）工作要求

1.具体工作要求

监理单位必须坚持以“守法、公平、公正、独立”为原则，安排工作人员做好本项目质量和进度控制，协助业主单位完成本项目任务提供管理和技术咨询，必须依照有关标准和法律法规以及业主单位的需求，以高度的责任心、丰富的项目管理和专业技术经验，对项目实施全面的、有重点的、精线条的监督管理，受业主单位委托负责审核合同条款、控制项目进度和质量、进行成本核算，按期分段对项目验收，保证项目按期、高质量地完成，最终提交业主单位满意的成果。

本监理项目工作要求具体包括：“四控制、三管理、一协调”，即：质量控制、进度控制、成本控制、变更控制；安全管理、合同管理、信息管理；组织协调。

（1）质量控制

包括但不仅限于：

- 依据采购文件、响应文件、合同，审查、监督、控制项目建设过程、项目成果的质量。

- 采取事前预防、事中控制、事后纠正的监理方式，依据国家法律、法规、标准以及项目合同、设计方案、监理规划、监理实施细则等文件控制项目质量。

- 根据项目的特点，制定验收标准，验收方法和监理控制方案。

- 编制重大质量问题的处理预案，包括福建省水利工程现代化管理及智能巡查服务体系构建服务过程中可能出现的重大质量问题的处理预案。

- 组织福建省水利工程现代化管理及智能巡查服务体系构建服务质量事故的原因调查、问题分析、问题评估、事故处理。

- 组织福建省水利工程现代化管理及智能巡查服务体系构建服务的质量检查和验收。

- 督促服务中标单位整改存在问题。

- 参与项目竣工验收和交接。

（2）进度控制

包括但不仅限于：

- 审查项目的成果推送和报告编制进度计划，监督计划的执行。

- 采用项目管理工具，如：WBS、甘特图等，确定项目成果推送和报告编制的工序顺序，控制项目施工进度。

- 发现未能按计划进行时，要求调整或修改计划，采取必要措施，以使实际施工进度符合合同的要求。

- 当进度拖后可能导致合同工期严重延误时，作详细报告分析原因和提出对策，供采购人采取措施或做出决定。

（3）成本控制

包括但不仅限于：

- 动态管理跟踪项目成果推送和报告编制成本，进行成本、费用控制和分析。

- 严格控制和审查项目变更，核算成本和变化量，报采购人审批。

- 针对项目过程中的需求变更导致的费用增加，审核其合理性。

- 审核服务中标单位的工程量清单和工程竣工结算。

（4）变更控制

包括但不仅限于：

做好项目变更控制，对变更的初审以及对执行的变更进行过程的监督，召集服务方和业主对变更进行分析，对变更结果进行评估。如水利部业务规范发生变更，应主动要求服务单位按新规范和标准提供服务内容。

（5）安全管理

包括但不仅限于：

- 检查督促服务中标单位建立、完善安全实施制度。

- 组织项目安全事故的调查与处理。

- 确立项目安全监督的工作目标。

- 负责监督项目建设过程中所涉及的水利数据和资料的安全保护，确保不被非授权使用。

（6）合同管理

包括但不仅限于：

- 跟踪检查合同的执行情况，确保服务单位按时履约；

- 对合同工期的延误和延期进行解释，协助采购人处理项目实施的每个过程出现的合同变更、违约、索赔、延期、分包、纠纷调解及仲裁等问题；

- 根据合同约定，对服务单位提交的付款申请，提出付款建议；

（7）信息管理

包括但不仅限于：

- 及时向采购人提交反映项目动态和监理工作情况的项目文档，包括但不仅限于：项目周/月/季/年报、项目会议纪要、工作记录等，提供完善的文档管理和审批流程。

- 建立全面、准确反映项目各阶段工程状况的图表、文档，收集、管理项目各类文档和资料。

- 督促、检查服务中标单位及时完成各阶段设备资料、工程技术资料的整理和归档工作。

- 转发采购人发出的一切指示、通知和业务联系单。

- 采用图表、统计技术或其他先进的管理方法，定期公布项目质量、进度、成本数据，就项目中存在或出现的问题向采购人、服务单位、设计单位提出独立、公正、公平的意见建议或解决方案。

- 负责编写项目建设监理报告及项目大事记，项目协调会、技术研讨会等各类会议的纪要，阶段性项目总结、阶段性项目监理总结、各类监理通知等，参与项目实施期间各类技术文件、合同执行过程中的各类往来文件及存档等的管理工作。

（8）组织协调

包括但不仅限于：

- 确定服务单位各方之间的工作范围和职责。

- 监督各方履行职责，协调各方的工作关系。

- 建立畅通的沟通平台和沟通渠道，采取有效措施使项目信息在有关各方之间保持顺畅流通，积极协调项目各方之间的关系，推动项目实施过程中问题的解决。

- 对服务单位实施人员进行日常考核管理。

- 组织必要的会议，包括但不限于：项目协调会、项目例会、项目专题研讨会、项目问题通报会、项目阶段及最终验收会等。同时监理方还应积极参加以下会议：项目专家论证评审会、项目阶段工作总结会等，并根据采购人要求邀请相关行业专家参与论证评审。

2.监理团队人员要求：

为保证本次项目建设质量，拟投入本项目的监理团队至少配备2人，其中总监理工程师1人(须同时具备信息系统监理师证书、注册咨询师、信息系统项目管理师);现场监理工程师1人(须具备信息系统监理师证书、监理工程师职业资格证书)。

注：①投标人需提供符合以上要求的承诺函（承诺函格式自拟）并加盖公章，否则视为无效响应。②投标人在成交后3个工作日内需提供符合以上要求的人员证书原件以及投标人近六个月任意一个月（不含报价文件提交截止时间的当月）为其缴纳的职工养老保险缴费证明复印件并加盖公章确认核查，否则采购人有权不予以签订合同。

3.保密要求：

中标人及其工作人员(无论今后是否离职)保证所对所获取的各类项目资料进行保密，签订保密协议，未经采购人允许不得将所获取的、以及监理服务期间所产生的项目信息资料对外泄露。中标人有义务对所聘用的工作人员进行保密教育，并承担其相关行为责任。

（三）付款方式

1.合同签订生效后，在收到成交人开具的等额增值税发票，达到付款条件起15个工作日内，采购人向成交人支付50%的合同款。

2.所监理的项目完成年终验收，监理服务通过采购人组织的服务评价后，在收到成交人开具的等额增值税发票，达到付款条件起15个工作日内，采购人向成交人支付剩余的50%合同款。

三、报价与最高限价

本项目最高限价为2.84万元，按照最低价方式中标。投标人所报总价应包含本监理项目所涉及的所有监理服务相关费用。

附件

监理服务评价

考核办法满分为100分，由采购人结合工作实际，给予工作服务考核。该分数将作为合同款支付的依据。考核分数90-100分，支付100%合同款；考核分数80-89分，支付85%合同款；考核分数低于70-79分，支付70%合同款；考核分数低于70分的视为验收不合格，中标人赔付采购人30%合同款的违约金。

监理工作考核表

| 序号 | 考核项目 | 考核评分标准 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务团队人员考核（30分） | 合同签订3天内服务团队人员未足量到位开展监理工作的扣10分（满分10分） |  | 30 |
|  |  | 未经采购人同意，随意调换监理人员的扣2分/人，扣完为止（满分10分） |  |  |
|  |  | 采购人对服务人员工作情况和工作满意度打分（满分10分） |  |  |
| 2 | 质量控制（20分） | 未发现服务成果与服务招标文件要求不相符的，每发现1个项扣1分，扣完为止（满分5分） |  | 20 |
|  |  | 对关键节点开展旁站监理工作并形成监理旁站记，未到场1次扣1分，扣完为止（满分5分） |  |  |
|  |  | 经审核签认的验收文档资料，存在与福建省水利厅等有关验收要求存在偏差的，每发现一处扣1分（满分5分） |  |  |
|  |  | 未及时有效开展最终验收问题整改监理工作的扣5分（满分5分） |  |  |
| 3 | 进度控制（10分） | 未及时提交年度监理报告、工程进度对照表或对实施进度计划出现偏差而无分析调整建议的，每发现1次扣5分（满分10分） |  | 10 |
| 4 | 投资和变更控制（10分） | 未及时审核签发工程款支付意见的，每次扣1分（满分5分） |  | 10 |
|  |  | 未及时发现工程变更情况并组织采购人、服务中标单位协商沟通形成工程备忘录的，每次扣1分（满分5分） |  |  |
| 5 | 合同和信息管理（10分） | 未及时协调合同纠纷，并出具监理意见的，每次扣1分（满分5分） |  | 10 |
|  |  | 项目文档存在资料不齐全、分类不清晰、内容不规范的，每发现1份扣1分，扣完为止（满分5分） |  |  |
| 6 | 组织协调(10分) | 未及时召开监理例会、专题会议的，每次扣1分，扣完为止（满分5分） |  | 10 |
|  |  | 未及时开展沟通协调工作并形成工程备忘录的，每次扣1分（满分5分） |  |  |
| 7 | 服务管理（10分） | 每月对中标单位日常服务响应、月度服务、年度服务落实情况形成评价与考核建议，每缺少1次扣1分（满分10分） |  | 10 |
| 合计： |  |  |  | 100 |
| 双方项目管理人员意见 |  |  |  |  |  |
| 甲方： |  |  | 乙方： |  |  |